渭南市土地整治规划

（2016-2020年）

渭南市国土资源局

二○一七年十月

目  录

总  则	1

一、规划目的	1

二、规划任务	2

三、规划依据	2

四、规划范围	5

五、规划期限	5

第一章  规划背景	6

第一节  市域概况	6

第二节  土地利用现状、特点及主要问题	8

第三节  “十二五”期间规划实施评价	12

第四节  “十三五”土地整治面临的形势	15

第二章  土地整治潜力	18

第一节  农用地整理潜力	18

第二节  农村建设用地整理潜力	19

第三节  土地复垦潜力	21

第四节  城镇工矿建设用地整理潜力	22

第五节  宜耕后备土地资源开发潜力	23

第三章  土地整治指导思想和目标	25

第一节  土地整治指导思想	25

第二节  规划原则	25

第三节  规划目标	28

第四节  土地整治规划指标分解	28

第四章  土地整治分区	29

第一节  北部缓坡（低山）农用地整治区	29

第二节  渭北黄土台塬土地复垦区	30

第三节  渭河冲积平原高标准农田建设集中区	30

第四节  秦岭北麓农村建设用地整治区	31

第五章  土地整治任务安排	33

第一节  大力推进农用地整理	33

第二节  规范开展农村建设用地整理	35

第三节  有序推进城镇工矿建设用地整治	37

第四节  积极推进土地复垦	39

第五节  适度开展宜耕后备土地资源开发	40

第六节  脱贫移民搬迁土地整治	41

第七节、积极推进土地生态整治	41

第六章  土地整治重点区域与重点项目	43

第一节  土地整治重点区域	43

第二节  土地整治重点项目安排	45

第七章  土地整治投资与效益	46

第一节  资金需求与统筹	46

第二节  预期效益评价	47

第八章  规划实施保障措施	49

第一节  健全规划实施的政策体系	49

第二节  完善规划实施的激励措施	50

第三节  提高规划实施的管理水平	51

第四节  营造规划实施的良好氛围	52

第五节  增强规划实施的科技支撑	52

第六节  大力探索土地整治新模式	53

第九章  附 则	55

附表：

附表1  渭南市2015年土地利用现状表	56

附表2  渭南市土地整治规划控制指标表	57

附表3  渭南市土地整治规划指标分解表	58

附表4  渭南市土地整治潜力汇总表	59

附表5  渭南市土地整治重点区域表	60

附表6  渭南市土地整治重点项目表	61

附表7  渭南市高标准基本农田保护示范区表	72

附图：

1、渭南市土地利用现状图（2015年）

2、渭南市农用地整理潜力分布图

3、渭南市农村建设用地整理潜力分布图

4、渭南市城镇工矿建设用地整治潜力分布图

5、渭南市土地复垦潜力分布图

6、渭南市宜耕后备土地资源开发潜力分布图

7、渭南市高标准农田保护示范区规划图

8、渭南市土地整治规划图（2016—2020年）

- 总  则

- 一、规划目的

为贯彻十九大提出的“确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”，深入落实党中央、国务院关于土地整治的决策部署，紧密围绕国家经济社会发展大局，规范有序推进各项土地整治活动，落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，促进四化同步发展和生态文明建设，落实《陕西省土地整治规划（2016－2020年）》确定的新目标新任务，依据陕西省国土资源厅关于转发《国土资源部关于加快推进地方各级“十三五”土地整治规划编制工作的通知》（陕国土资规发〔2017〕15号）、《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《渭南市土地利用总体规划（2006－2020年）调整完善》，参照《渭南市土地整治规划（2011－2020年）》等，编制《渭南市土地整治规划（2016－2020年）》（以下简称《规划》）。

《规划》在总结“十二五”土地整治取得的成效和分析“十三五”土地整治面临的机遇与挑战基础上，确定未来五年土地整治的指导思想、基本原则和目标任务，划定土地整治区，统筹安排各项土地整治活动和高标准农田建设，安排土地整治重点工程和重点项目，估算全市土地整治的资金需求和可达到的效益，制定规划实施保障措施，以规范有序推进全市土地整治工作。

- 二、规划任务

1、评价上一轮规划期间土地整治相关工作情况；

2、开展土地整治重点问题研究；

3、提出土地整治目标任务；

4、划定土地整治重点区域；

5、确定土地整治重点项目；

6、进行资金供需分析和效益评价；

7、制定规划实施的保障措施；

8、建立土地整治规划数据库。

- 三、规划依据

（一）法律法规

1、《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；

2、《中华人民共和国城乡规划法》（2015年4月24日）；

3、《中华人民共和国农村土地承包法》（2002年8月29日）；

4、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日）；

5、《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年10月28日）；

6、《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014年7月29日）;

7、《基本农田保护条例》（1998年12月24日）；

8、《土地复垦条例》（2011年3月5日）；

9、《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2017年1月5日）。

（二）政策文件

1、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发〔2017〕4号）；

2、《国务院关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点切实做好农村土地整治工作的通知》（国发〔2010〕47号）；

3、《国土资源部关于严格土地利用总体规划实施管理的通知》（国土资发〔2012〕2号）；

4、《国土资源部、财政部关于加快编制和实施土地整治规划大力推进高标准基本农田建设的通知》（国土资发〔2012〕63号）；

5、《国土资源部关于开展“十三五”土地整治规划编制工作的通知》（国土资发〔2015〕68号）；

6、《国土资源部关于加快推进地方各级“十三五”土地整治规划编制工作的通知》（国土资发〔2017〕44号）；

7、《财政部 国土资源部关于印发<土地整治工作专项资金管理办法>的通知》（财建〔2017〕423号）；

8、中共陕西省委陕西省人民政府关于贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》的实施意见（2015年12月30日）

9、《陕西省土壤污染防治工作方案》（陕政发〔2016〕52号）；

10、《陕西省国土资源厅关于做好土地整治规划（2011－2020年）修改完善工作的通知》（陕国土资规发〔2016〕27号）；

11、《关于做好全省土地整治规划修改完善主要指标安排使用管理的通知》（陕国土资规发〔2017〕14号）；

12、陕西省国土资源厅关于转发《国土资源部关于加快推进地方各级“十三五”土地整治规划编制工作的通知》（陕国土资规发〔2017〕15号）；

13、《关于扎实推进高标准农田建设的实施意见》（陕发改农经〔2017〕1116号）；

14、《陕西省市级土地整治规划技术审查要点》（陕国土资规发〔2017〕25号）。

（三）技术标准

1、国土资源部《市（地）级土地整治规划编制规程》（TD/T1034－2013）；

2、《高标准农田建设通则》（GB/T30600－2014）；

3、《土地整治高标准农田建设标准综合体》（DB61/T991.1～991.7—2015）；

4、《土地开发整理项目预算定额标准》（2012）。

（四）相关规划、资料

1、《陕西省土地整治规划（2016－2020年）》；

2、《陕西省高标准农田建设规划》（陕发改农经〔2014〕945号）；

3、《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

4、《渭南市土地利用总体规划（2006－2020年）调整完善》；

5、《渭南市土地整治规划（2011－2020 年）》；

6、渭南市相关部门“十三五”规划及相关规划；

7、2015 年渭南市土地利用变更调查数据；

8、永久基本农田划定成果等作为其他资料依据。

- 四、规划范围

《规划》范围为渭南市行政辖区内全部土地，包括临渭区、华州区、华阴市、潼关县、大荔县、合阳县、澄城县、蒲城县、白水县、富平县等10个县（市、区），土地总面积11438.96平方公里。

- 五、规划期限

《规划》基期年2015年，《规划》目标年2020年，《规划》期限2016－2020年。

- 第一章  规划背景

- 第一节  市域概况

- 一、地理位置与行政区划

渭南是陕西东部的新兴中等城市，介于东经108°50′～110°38′和北纬34°13′～35°52′之间，地处黄河中游，西北黄土高原东南缘，关中平原东部，是中华民族的发祥地之一。东濒黄河与山西省、河南省毗邻，西与西安市、咸阳市相接，南倚秦岭与商洛市为界，北靠桥山与延安市、铜川市接壤，南北长182.3公里，东西宽149.7公里，全市土地总面积11438.96平方公里，占全省土地总面积的6.39%。位居新亚欧大陆桥的重要地段，是陕西省和西部地区进入中东部的“东大门”， 是中原地区通往陕西乃至大西北的咽喉要道，又是新欧亚大陆桥的重要地段，素有“三秦要道，八省通衢”之称。

全市现辖2区（临渭、华州）、1市（华阴）、7县（潼关、大荔、合阳、澄城、蒲城、白水、富平）及政府派出机构（国家级高新技术开发区、省级经济技术开发区、卤阳湖现代产业开发区），共102个镇，24个街道，189个居委会，2054个行政村，17038个村民小组。

- 二、自然条件

渭南市位于渭河下游平原，地势以渭河为轴线，形成南北两山、两塬和中部平塬5大地貌类型区。中部渭河冲积平原是八百里秦川最宽阔的地带。

渭南属暖温带半湿润半干旱大陆季风气候，四季分明，寒暑交替明显，光照充足，雨量适宜。年均气温11.3～13.6℃，年日照时数2144～2505小时，无霜期199～255天，年降水量529～638毫米。

渭南过境、入境以及市内河流，均属于黄河水系。除黄、渭、洛三大过境河流外，还有发源于秦岭的沋河、赤水河、罗夫河、潼河等及发源于北部山区的滹水河、白水河、盘河、孔走河、大峪河等。区内地表水资源总量8.88亿立方米，地下水资源总量15.08亿立方米。流经市域的黄、洛、渭三河客水年均径流量486.92亿立方米，地下水较为丰富，可开采量为9.63亿立方米/年。

渭南有褐土、垆土、黄绵土、红粘土、新积土、潮土、沼泽土、水稻土、盐土、紫色土、风沙土、棕壤土等12个土类，24个亚类，42个土属，130个土种。植被属温暖带落叶阔叶林地带，受人类活动影响而分为自然植被和人工植被两个亚类。

渭南地跨华北、秦岭两个一级构造单元。地下矿藏呈现“南有色、北能源、中地热和建材”的带状分布格局。目前全市共发现各类矿产51种，矿产地210余处，已探明并列入储量表的33种，产地148处。其中煤、铁、铜、钼、黄金、铅、矿泉水、耐火粘土等15类矿产资源储量居全省前列位。

- 三、经济社会状况

2015年末，全市常住人口535.99万人，占全省总人口的14.13%，其中城镇人口224.04万人，农村人口311.95万人，城镇化率达到41.8%。

2015年全市实现生产总值1469.08亿元，占全省生产总值的9.3%，人均生产总值27452元。一、二、三次产业结构为15:50:35。地方财政收入完成72.06亿元，增长12.1%。全社会固定资产投资完成2085.21亿元，同比增长18.1%。城镇居民人均可支配收入25472元，增长8.53%；农民人均可支配收入8705元，增长9.7%。实现社会消费品零售总额503.25亿元，同比增长13.9%。

渭南交通优越便利，处于G108与G310两条国道的交汇点上，境内有G5（京昆高速公路）和G30（连霍高速公路）两条国家骨干高速公路以及通车的渭蒲高速公路和沿黄公路。陇海铁路、包西铁路、宁西铁路、侯西铁路、黄韩侯铁路、西延铁路、郑西高铁、大西高铁等多条铁路过境。建设中的西延高铁、西韩城铁、榆蓝高速、榆商高速、合风高速（合阳—凤翔）也从市域内经过。同时，在原有的蒲城通用机场基础上，将建设国家民机试飞中心、韩合机场、华山机场。

渭南地处我国中西结合部，是西部大开发的桥头堡，是国家重要的能源化工和有色金属基地，是关中－天水经济区的重要组成部分。经过多年的开发建设，特别是近几年的快速发展，全市经济呈现增速加快、效益提高、活力增强的良好态势。

- 第二节  土地利用现状、特点及主要问题

- 一、土地利用现状

2015年，全市土地总面积1143896.02公顷（1715.84万亩）。其中农用地896392.13公顷（1344.59万亩），占土地总面积的78.36%；建设用地121933.51公顷（182.90万亩），占10.66%；其他土地125570.38公顷（188.36万亩），占10.98%。

（一）农用地

耕地565487.89公顷（848.23万亩），占农用地的63.08%。主要分布在南北黄土台塬和渭河冲积平原地区。

园地130741.83公顷（196.11万亩），占农用地的14.59%。主要分布在北部黄土台塬和渭河冲积平原地区，南部黄土台塬地区分布较少。

林地147682.67公顷（221.52万亩），占农用地的16.48%，主要分布在南部秦岭山地、北部低山丘陵地区，其他地区分布较少。

牧草地9022.54公顷（13.53万亩），占农用地的1.01%，主要分布在南北两山和北部的丘陵沟壑地区。

其他农用地43457.20公顷（65.19万亩），占农用地的4.85%。

（二）建设用地

城乡建设用地105143.62公顷（157.72万亩），占建设用地的86.23%。其中，城市用地5612.10公顷（8.42万亩），占城乡建设用地的5.34%；建制镇用地18784.28公顷（28.18万亩），占17.87%；农村居民点用地73214.04公顷（109.82万亩），占69.63%；采矿用地7533.20公顷（11.30万亩），占7.16%。

交通水利用地12391.05公顷（18.59万亩），占建设用地的10.16%。

其他建设用地4398.84公顷（6.60万亩），占建设用地的3.61%。

（三）其他土地

水域20747.18公顷（31.12万亩），占其他土地的16.52%。

自然保留地104823.20公顷（157.23万亩），占83.48%。

（四）基本农田现状

全市划定永久基本农田508360.28公顷（762.54万亩）。其中耕地415797.66公顷（623.70万亩），占基本农田面积的81.79%；园地92562.62公顷（138.84万亩），占18.21%。耕地中，水田710.58公顷（1.07万亩），水浇地265930.21公顷（398.90万亩），旱地149156.87公顷（223.74万亩），分别占基本农田的0.14%、52.31%、29.34%。基本农田主要布局在全市农业生产条件相对较好的大荔县、蒲城县和富平县，面积分别为97726.08公顷（146.59万亩）、92497.73公顷（138.75万亩）、66020.03公顷（99.03万亩），占基本农田的50.41%。

（渭南市土地利用现状见附表1）

- 二、土地利用特点

（一）土地利用率高

2015年末，全市已开发利用土地1018325.64公顷（1527.49万亩），土地利用率为89.02%，垦殖指数49.44%，耕地复种指数145%。

（二）土地利用地域差异明显

全市南北依次分为5个土地类型区，秦岭山地占8.3%，南部黄土台塬占8.7%，中部渭河冲积平原占28%，渭北黄土台塬占26.8%，北部中低山丘陵占28.2%。受地貌差异的影响，市域南、北部台塬区，土地利用的主导方向以粮食、名优果品生产为主；中部渭河冲积平原区，土地利用的主导方向以粮、棉、油、蔬菜生产为主；南、北部为浅山地区，土地利用的主导方向以林木抚育和生态保护为主。

（三）土地利用类型以农用地为主，建设用地面积呈逐年增大趋势

2015年全市农用地占土地总面积的78.36%，其中耕地面积占全市土地总面积的49.44%，远高于全省平均水平（19.43%）。建设用地占土地总面积的10.66%，比2005年的9.90%提高0.76个百分点。随着经济的快速发展，城镇、工矿用地的规模逐年扩大，建设用地面积呈逐年上升趋势。

- 三、土地利用中的主要问题

（一）人均耕地面积减少

2015年，全市耕地面积565487.89公顷（848.23万亩），其中水田面积1708.48公顷（2.56万亩），占耕地面积的0.30%、水浇地面积347944.04公顷（521.92万亩），占61.53%、旱地面积215835.37公顷（323.75万亩），占38.17%。同期全市人口净增加，人均耕地由2011年1.62亩下降到2015年的1.58亩。人均耕地少是渭南市的基本现状。

（二）建设用地节约集约水平不高

全市建设用地内部结构不很合理，存在批而未征、征而未供、供而未用闲置土地现象，城镇用地比例低，农村居民点用地数量大而且布局分散，存在大量空心村现象。2015年全市农村居民点用地73214.04公顷（109.82万亩），占全市建设用地的60.04%，占全市城乡建设用地的69.63%。人均农村居民点用地面积158.68平方米/人，超过《镇规划标准》（GB50188-2007）规定的农村居民点人均建设用地140平方米上限标准。全市各县（市、区）不同程度存在“超面积住宅”、“一户多宅”和“空心村”现象。

“十二五”末全市单位地区生产总值建设用地2014亩/亿元，在省内各市最高，比全省1052亩/亿元高962亩/亿元。

（三）耕地后备资源不足，土地整治潜力匮乏

“十三五”期间，全市可用于补充耕地的土地后备资源16684.96公顷（25.03万亩），分布不均衡，平原区宜耕后备资源已开垦到极限，其他地区宜耕后备资源大多分布在气候、土壤和交通等条件较差的生态脆弱区，生态环境保护形势严峻，增加有效耕地面积难度较大，单位面积投资多，开发利用成本高，补充耕地潜力有限。

（四）水土流失威胁生态安全

渭南市渭北黄土旱塬区是全省水土流失较严重的区域之一。截至2015年底，全市水土流失面积约19万公顷（285万亩），占全市土地总面积的33.64%。土地退化面积达2万公顷。直接或间接受工业“三废”污染的土地已超过2.2万公顷，对土地生态环境安全构成威胁。

- 第三节  “十二五”期间规划实施评价

- 一、规划指标执行情况

《渭南市土地整治规划（2011－2020年）》确定到2015年，高标准农田整理规模154000公顷（231.00万亩），通过土地整治补充耕地不低于8250公顷（12.38万亩）。其中农用地整理补充耕地3900公顷（5.85万亩），农村建设用地整理补充耕地1700公顷（2.55万亩），土地复垦补充耕地950公顷（1.43万亩），宜耕后备土地资源开发补充耕地1700公顷（2.55万亩）。

“十二五”期间，在建和竣工待验高标准农田整理规模98029.87公顷（147.04万亩），占规划目标的63.66%；全市通过土地整治补充耕地8746公顷（13.12万亩），占106.01%。其中，农用地整理补充耕地702.29公顷（1.05万亩），占规划目标的18.01%；农村建设用地整理补充耕地12.91公顷，占0.76%；土地复垦补充耕地124.45公顷（0.19万亩），占13.10%；宜耕后备土地资源开发补充耕地7906.35公顷（11.86万亩），占465.08%。实施农村建设用地增减挂试点项目46个，取得周转指标1606.51公顷（2.41万亩）；实施工矿废地复垦利用试点项目12个，取得周转指标431.29公顷（0.65万亩）。同期，全市建设占用耕地4887.25公顷（7.33万亩），实现了耕地占补平衡。

- 二、规划实施效益评价

（一）经济效益

规划期间，全市共增加耕地面积8746公顷（13.12万亩），考虑提高耕地等别等因素，年均可产粮食3720万公斤，直接产生的年均农业经济收益为7410万元。通过土地整治，新增了耕地面积，提高了耕地质量，提高了土地生产能力，进而增加当地农民收入，农民种地的积极性得到提高，有助于促进区域基本农田的保护和建设。

（二）社会效益

一是耕地减少势头得到遏制，最大限度保护了基本农田，保证了耕地保有量和基本农田保护面积目标落实。规划期内，全市累计增加耕地面积8746公顷（13.12万亩），同期建设占用耕地5343.14公顷（8.01万亩），实现耕地占补平衡并多新增耕地3133公顷（4.70万亩）。通过田、水、路、林、村综合整治，改造中低产田，实现了耕地能灌能排、旱涝保收，中低产田土所占比重有所降低，实现了耕地和基本农田质量不断提高，促进了耕地保护和旱涝保收高标准基本农田建设，土地整治项目实施后年均增产粮食3720万公斤，保障了粮食安全。

二是改善了农业生产条件。通过土地整治形成了较完善的田间道路系统和农田灌排系统，项目区农业生产条件得到根本改善，耕地产出率得到较大提高。通过田块的平整、水利设施的配套、土地的集约利用，大大提高项目区的土地利用率，带动当地经济的发展，为农业实现机械化、集约化、生产等奠定了基础。

三是改善了农村生产生活条件。通过农村建设用地整理，改善了农村散、乱、差的面貌，农民居住条件、农村基础设施和公共服务设施大为改善，生活水平逐步提高，为社会主义新农村建设奠定了基础。新增耕地解决了8.2万多人的长远生计，增加了劳动就业岗位。

（三）生态效益

在保护生态环境的前提下，通过采取工程、生物等整治措施，控制了土地盐碱化，减轻了水土流失，提高了土地生态涵养能力，通过土地整治项目的实施，全市未利用土地减少7213公顷（10.82万亩）。通过农村集体建设用地整理，农民向中心村、镇集中，减少了生活污水和生活垃圾的排放。通过田、水、路、林、村综合整治，森林覆盖率由18.9%提高到25.5%，减少了水土流失1800公顷（2.70万亩），改变了区域内田间小气候，从而改善农田生态环境。

- 第四节  “十三五”土地整治面临的形势

- 一、国家对土地整治提出更高要求

十九大报告明确提出“确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”。2017年1月，中共中央国务院专门下发了《关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发〔2017〕4号），在经济发展新常态下，土地整治已上升为国家层面的战略部署，成为保发展、保红线、促转变、惠民生的重要助手和基础平台。国家“一带一路”战略的实施、关中城镇群的建设、陕西东大门建设等利好因素及“土地整治+”理念的实践，通过推动土地整治与多元要素的跨界融合，打造区域特色业态，带动农户、家庭农场、农民专业合作社和农业龙头企业转变经营方式，推进了农业供给侧结构性改革目标的高度契合，支撑了藏粮于地战略的落地，促进了农业转型发展、新农村建设、生态环境修复治理，助推了脱贫攻坚，彰显了土地整治“1+N”的综合效益，让土地整治发挥更大的经济、社会和生态效益，成为新常态下促进经济发展方式转变、推进农业供给侧结构性改革、增强农业农村发展新动能的重要平台和抓手。

依据《关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发〔2017〕4号）的要求，在耕地占补平衡管理中更加注重生态保护，坚持绿色发展理念，转变补充耕地方式，严格控制成片未利用地开发，切实保护生态环境；对于历史形成的未纳入耕地保护范围的园地、残次林地等适宜开发的农用地，可经过可行性评估论证、复核认定后统筹纳入土地整治范围，新增耕地可用于占补平衡。

- 二、土地整治已成为助推脱贫攻坚的重要抓手之一

到2020年，全面建成小康社会是中央做出的重大决策部署，是促进全体人民共享改革成果、确保城乡共同富裕的重大举措。通过实践，实施城乡建设建设用地增减挂钩结余指标省域内流转等，土地整治已成为精准扶贫的有效抓手，让贫困搬迁群众移得出、稳得住、能致富，为巩固扶贫开发成果做出了巨大贡献。渭南现有富平、白水、蒲城、澄城、合阳5个国家级贫困县，落实异地扶贫搬迁政策，统筹城乡发展，实现全面建成小康社会目标，需要全面推进土地综合整治，通过土地整治活动助推脱贫攻坚。

- 三、土地综合整治是确保粮食安全的重要举措

十九大报告明确提出“确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”。渭南市低产田比例大、土壤有机质含量不高、补充耕地等级低、基础地力低，为加快推进农业现代化、规模化和绿色化同步发展，要求大力实施土地整治，努力补充优质耕地，建立耕地质量保养体系，引导农民合理施用肥料、农药、农膜等投入品，不断提高耕地质量；着力研发耕地质量提升、退化土地治理、荒废土地利用、土地生态修复等技术措施，强化土地整治的工程化、生态化技术的应用和推广。

- 四、人与自然和谐共生，要求加强土地生态保护与修复

建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，必须树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持保护环境的基本国策，实行保护优先、自然恢复为主，筑牢生态安全屏障，实施山水林田湖草生态保护和修复工程，促进人与自然和谐共生，形成绿色发展方式和生活方式。遵循尊重自然风貌、尊重农民生产生活习惯、最大限度保护农耕文明和乡村景观文化的原则，全面推进生态国土建设，通过土地整治，综合运用工程、生物等措施，开展田水路林村综合整治，加强土地生态保护与修复。同时将土地整治与城乡建设用地增减挂钩项目结合起来，实现农业景观、生态保护和文化传承的有机结合，实现“看得见山，望得见水，记得住乡愁”的愿景。

- 五、土地整治是保障土地资源可持续利用和生态文明建设的基础

土地整治作为调整生产、生活、生态空间格局的重要工具，是构建与之相适应的国土空间格局的基本手段，是破解“两难”促“双保”的基础平台，能对农村投资和消费起拉动作用，是保障土地资源可持续利用和生态文明建设的基础。

- 第二章  土地整治潜力

根据调查测算，全市可整治土地面积149552.95公顷（224.33万亩），可新增耕地17710.33公顷（26.57万亩）。

- 第一节  农用地整理潜力

- 一、待整治规模与可增加耕地面积

2015年全市农用地面积896392.13公顷（1344.59万亩），扣除生态保护区与自然与文化遗产保护区等禁止整治的区域、土地利用总体规划确定的允许建设区、有条件建设区和禁止建设区以及大于25°的耕地面积，经测算分析，全市待整治的农用地面积128280.04公顷（192.42万亩），整治后可增加耕地2910.02公顷（4.37万亩），新增耕地系数为3.05%，新增耕地潜力主要来自整治区域内零星地物和沟渠、道路、田坎等。

全市农用地整理潜力划分以镇（街道）为单元，涉及全市10个县市区88个镇（街道）。可补充耕地＜25.00公顷的统一定为Ⅲ级，其他镇（街道）按新增耕地系数大小划分为3个潜力区，新增耕地系数≥3.0%为Ⅰ级潜力区，新增耕地系数在3.0-2.0%之间的为Ⅱ级潜力区，新增耕地系数＜2.0%为Ⅲ级潜力区。

Ⅰ级潜力区涉及华州区高塘镇、澄城县冯原镇、白水县林皋镇、华阴市孟塬镇等4个县市区10个镇（街道），待整理规模29220.01公顷（43.83万亩），整理后可补充耕地976.76公顷（1.47万亩），占农用地整理潜力的33.57%。

Ⅱ级潜力区涉及临渭区三张镇、华州区瓜坡镇、潼关县代字营镇、合阳县城关街道、澄城县安里镇、蒲城县桥陵镇、白水县城关街道、富平县曹村镇、华阴市罗敷镇等9个县市区18个镇（街道），待整理规模45787.80公顷（68.68万亩），整理后可补充耕地1127.09公顷（1.69万亩），占农地整理潜力的38.73%。

Ⅲ级潜力区涉及临渭区桥南镇、华州区华州街道、潼关县城关街道、大荔县许庄镇、合阳县和家庄镇、澄城县城关街道、蒲城县陈庄镇、白水县北塬镇、富平县城关街道、华阴市太华路街道等10个县（市）60个镇（街道），待整理规模53272.23公顷（79.91万亩），整理后可补充耕地806.18公顷（1.21万亩），占农用地整理潜力的27.70%。

可补充耕地潜力最大的是白水县林皋镇，可补充耕地潜力为234.28公顷（0.35万亩），最小的是富平县留古镇，可补充耕地潜力为0.27公顷。

- 二、可提升耕地质量等级

根据渭南市农用地分等定级成果，经测算，通过农用地整理项目的实施，扩大了地块面积有利于机械化耕作、提升了田面平整度减少了水土流失有利于土壤保水保肥、完善了水利设施提高了灌溉保障程度、改善了农田道路提高了通达程度方便了农业生产，整理后耕地可提高1－2个等别，等别提高主要来自于对全市中低产田改造以及全市215835.37公顷（323.75万亩）旱地整理。

- 第二节  农村建设用地整理潜力

全市待整理的农村建设用地面积4587.95公顷（6.88万亩），整理后可增加耕地3856.49公顷（5.78万亩）。

全市农村建设用地整理潜力划分以镇（街道）为单元，涉及全市10个县市区114个镇（街道）。按新增耕地面积大小划分为5个潜力区，新增耕地面积≥100公顷为Ⅰ级潜力区，新增耕地面积在100-75公顷之间的为Ⅱ级潜力区，新增耕地面积在75-50公顷之间的为Ⅲ级潜力区，新增耕地面积在50-25公顷之间的为Ⅳ级潜力区，新增耕地面积＜25公顷为Ⅴ级潜力区。

Ⅰ级潜力区涉及临渭区阳郭镇、华阴市孟塬镇等2个县市区8个镇（街道），待整理规模1188.81公顷（1.78万亩），整理后可补充耕地1052.25公顷（1.58万亩），占农村建设用地整理潜力的27.29%。

Ⅱ级潜力区涉及临渭区蔺店镇、蒲城县城关街道等2个县市区9个镇（街道），待整理规模840.03公顷（1.26万亩），整理后可补充耕地749.85公顷（1.12万亩），占潜力的19.44%。

Ⅲ级潜力区涉及临渭区向阳街道、蒲城县永丰镇、华阴市岳庙街道等3个县市区4个镇（街道），待整理规模253.19公顷（0.38万亩），整理后可补充耕地235.87公顷（0.35万亩），占潜力的6.12%。

Ⅳ级潜力区涉及临渭区交斜镇、华州区瓜坡镇、大荔县朝邑镇、合阳县城关街道、澄城县赵庄镇、蒲城县高阳镇、白水县西固镇、富平县曹村镇、华阴市华山镇等9个县市区35个镇（街道），待整理规模1336.78公顷（2.01万亩），整理后可补充耕地1178.53公顷（1.77万亩），占潜力的30.56%。

Ⅴ级潜力区涉及临渭区辛市镇、华州区高塘镇、潼关县城关街道、大荔县城关街道、合阳县金峪镇、澄城县城关街道、蒲城县龙池镇、白水县城关街道、富平县城关街道、华阴市罗敷镇等10个县市区58个镇（街道），待整理规模1005.14公顷（1.51万亩），整理后可补充耕地639.99公顷（0.96万亩），占潜力的16.60%。

新增耕地潜力最大的是临渭区阳郭镇，整理后可补充耕地214.00公顷（0.32万亩），最小的是潼关县桐峪镇，整理后可补充耕地0.14公顷。

- 第三节  土地复垦潜力

全市待复垦采矿用地面积为4647.58公顷（6.97万亩），整理后可增加耕地3767.25公顷（5.65万亩）。

全市土地复垦涉及全市10个县市区116个镇（街道），土地复垦潜力划分按复垦后可补充耕地面积以镇（街道）为单元划分为5个潜力区，可补充耕地面积≥100公顷为Ⅰ级潜力区，可补充耕地面积在100-75公顷之间的为Ⅱ级潜力区，可补充耕地面积在75-50公顷之间的为Ⅲ级潜力区，可补充耕地面积在50-25公顷之间的为Ⅳ级潜力区，可补充耕地面积＜25公顷为Ⅴ级潜力区。

Ⅰ级潜力区涉及大荔县许庄镇、澄城县尧头镇、蒲城县尧山镇、富平县庄里镇等4个县市区8个镇（街道），待复垦规模1403.60公顷（2.11万亩），复垦后可补充耕地853.20公顷（1.28万亩），占土地复垦潜力的26.83%。

Ⅱ级潜力区涉及华州区柳枝镇、合阳县城关街道、澄城县韦庄镇、蒲城县永丰镇、富平县宫里镇等5个县市7个镇（街道），待复垦规模759.13公顷（1.14万亩），复垦后可补充耕地628.02公顷（0.94万亩），占潜力的16.67%。

Ⅲ级潜力区涉及临渭区阎村镇、华州区大明镇、合阳县和家庄镇、蒲城县椿林镇、富平县老庙镇等5个县市区的9个镇（街道），待复垦规模640.46公顷（0.96万亩），复垦后可补充耕地517.90公顷（0.78万亩），占潜力的13.75%。

Ⅳ级潜力区涉及临渭区向阳街道、华州区瓜坡镇、大荔县段家镇、合阳县黑池镇、澄城县城关街道、蒲城县高阳镇、白水县城关街道、富平县薛镇、华阴市华山镇等9个县市区的26个镇（街道），待复垦规模1081.60公顷（1.62万亩），复垦后可补充耕地964.76公顷（1.45万亩），占潜力的25.61%。

Ⅴ级潜力区涉及临渭区丰原镇、华州区华州街道、潼关县城关街道、大荔县朝邑镇、合阳县同家庄镇、澄城县安里镇、蒲城县龙阳镇、白水县雷牙镇、富平县东华街道、华阴市太华路街道等10个县市区的66个镇（街道），待复垦规模762.79公顷（1.14万亩），复垦后可补充耕地645.70公顷（0.97万亩），占潜力的17.14%。

复垦后可补充耕地潜力最大的是蒲城县尧山镇，复垦后新增耕地172.12公顷（0.26万亩），最小的是大荔县下寨镇，复垦后可补充耕地0.11公顷。

- 第四节  城镇工矿建设用地整理潜力

全市待整理城镇工矿建设用地规模6193.72公顷（9.29万亩），涉及全市10个县市区118个镇（街道）。

城镇工矿建设用地整理潜力划分以镇（街道）为单元，按整理规模大小划分为3个潜力区，整理规模≥100公顷为Ⅰ级潜力区，整理规模100-50公顷为Ⅱ级潜力区，整理规模＜50公顷为Ⅲ级潜力区。

Ⅰ级潜力区涉及临渭区崇业路街道、华州区华州街道、大荔县城关街道、合阳县城关街道、澄城县城关街道、蒲城县城关街道、白水县城关街道、富平县城关街道、华阴市罗敷镇等9县市区19个镇（街道），规模3519.56公顷（5.28万亩）。

Ⅱ级潜力区涉及华州区莲花寺镇、潼关县城关街道、富平县梅家坪镇、华阴市太华路街道等4县市区8个镇（街道），规模640.40公顷（0.96万亩）。

Ⅲ级潜力区涉及临渭区桥南镇、华州区柳枝镇、潼关县太要镇、大荔县朝邑镇、合阳县王村镇、澄城县冯原镇、蒲城县桥陵镇、白水县尧禾镇、富平县张桥镇、华阴市孟塬镇等10县市区91个镇（街道），规模2033.76公顷（3.05万亩）。

整理潜力最大的是临渭区崇业路街道，规模285.8公顷（0.43万亩），最小的是大荔县赵渡镇8.2公顷。

- 第五节  宜耕后备土地资源开发潜力

全市待开发的宜耕后备土地资源开发涉及10个县市区109个镇（街道），面积为12037.38公顷（18.06万亩），开发后可新增耕地7176.57公顷（10.76万亩），新增耕地系数为59.62%。

宜耕后备土地资源开发潜力划分按可补充耕地面积以镇（街道）为单元划分为5个潜力区，可补充耕地面积≥100公顷为Ⅰ级潜力区，可补充耕地面积在100-75公顷之间的为Ⅱ级潜力区，可补充耕地面积在75-50公顷之间的为Ⅲ级潜力区，可补充耕地面积在50-25公顷之间的为Ⅳ级潜力区，可补充耕地面积＜25公顷为Ⅴ级潜力区。

Ⅰ级潜力区涉及华州区高塘镇、潼关县城关街道、大荔县许庄镇、合阳县城关街道、澄城县交道镇、蒲城县洛滨镇、白水县尧禾镇、富平县曹村镇华阴市岳庙街道等9个县市区的24个镇（街道），待开发规模8105.77公顷（12.16万亩），开发后可补充耕地4288.17公顷（6.43万亩），占开发潜力的59.75%。

Ⅱ级潜力区涉及华阴市华山镇、大荔县朝邑镇等5个县市的12个镇（街道），待开发规模1411.17公顷（2.12万亩），开发后可补充耕地1016.39公顷（1.52万亩），占潜力的14.16%。

Ⅲ级潜力区涉及富平县美原镇、澄城县交道镇等7个县市区的14个镇（街道），待开发规模1226.00公顷（1.84万亩），开发后可补充耕地872.21公顷（1.31万亩），占潜力的12.15%。

Ⅳ级潜力区涉及富平县美原镇、澄城县交道镇等10个县市区的18个镇（街道），待开发规模954.51公顷（1.43万亩），开发后可补充耕地683.67公顷（1.03万亩），占潜力的9.53%。

Ⅴ级潜力区涉及富平县美原镇、澄城县交道镇等8个县市区的41个镇（街道），待开发规模339.93公顷（0.51万亩），开发后可补充耕地316.13公顷（0.47万亩），占潜力的4.40%。

新增耕地潜力最大的是华阴市孟塬镇，开发后可补充耕地324.68公顷（0.49万亩），最小的是临渭区官底镇，开发后可补充耕地0.20公顷。

（渭南市土地整治潜力汇总表见附表4）

- 第三章  土地整治指导思想和目标

- 第一节  土地整治指导思想

全面贯彻党的十九大提出的“确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”和“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”等要求，树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，认真落实“四个全面”战略布局，坚持发展第一要务和五大发展理念，坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，围绕建设区域性中心城市、美丽中国先行区和世界一流旅游目的地的目标，根据推进城乡统筹、促进城乡一体化发展的要求，以基本农田整理为重点，全面推进农用地整理和旱涝保收高标准农田建设；规范有序推进农村建设用地整理，积极开展城镇工矿建设用地整理，加快土地复垦，在保护生态的前提下适度开展宜耕后备资源开发，以资源可持续利用促进经济社会可持续发展。

- 第二节  规划原则

- 一、坚持政府主导

坚持政府主导、国土搭台、部门协同、上下联动、公众参与的工作机制，加强政府的组织领导，强化部门合作，有效发挥整体联动的综合效应；建立健全激励机制，充分调动社会各方和农民的积极性、主动性，推进土地综合整治。

- 二、坚持规划先行、因地制宜、循序推进

立足地方经济社会发展实际，在落实上级规划相关指标任务的同时，确保与国民经济及社会发展规划、土地利用总体规划相衔接，与城镇体系规划、农业综合开发规划以及环保、水利、交通等部门规划相协调。围绕农村经济社会发展和农民生产生活中最迫切需要解决的问题，根据当地经济社会发展水平，顺应群众改善生产生活条件的愿望，以满足实际需要为前提，突出重点、循序渐进、合理安排农田保护、生态涵养、村镇建设、产业发展等用地布局，促进工业化、城镇化和农业现代化的协调发展。

- 三、尊重群众意愿维护群众权益

以促进农民增收、农业增效和农村发展为出发点和落脚点，始终坚持把维护农民利益、确保农民与农村集体经济组织的主体地位放在首位，充分发挥农村集体的组织、协调作用，依法保障农民的知情权、参与权和受益权，以人为本、规范实施、强化监管，切实做到土地整治前农民自愿、土地整治中农民参与、土地整治后农民满意。加强土地权属管理，做好土地确权登记，依法保障农民土地合法权益。

- 四、加强生态国土建设

实施耕地数量管控、质量管理、生态管护相统一，正确处理土地整治与生态环境保护的关系，在严格保护生态环境的前提下，适度开发耕地后备资源。注重加强对退化生态系统的修复，加快损毁土地复垦。按照生态优先、兼顾治理的要求，积极推进土地生态环境整治，不断提高生态环境质量，确保土地利用与环境保护的协调统一。

- 五、坚持推动城乡统筹发展

立足促进城乡经济社会一体化发展，围绕美丽乡村建设，规范开展农村建设用地整理。按照建设资源节约型社会和社会主义新农村的要求，推动城乡资金和土地资源的良性互动与优化配置，优化城乡用地结构与布局，促进城镇化健康发展，加强农村基础设施建设和公共服务设施配套，推进城乡一体化发展。

- 六、坚持耕地数量、质量、生态三位一体

围绕落实国家粮食安全战略，严格保护耕地，大力推进高标准基本农田建设，改造中低产田，确保耕地保有量和基本农田保护任务的顺利完成。按照巩固和提高农业基础地位的要求，在稳定有效耕地面积的同时，始终把提高耕地质量、增强粮食综合生产能力和改善生态环境放在首要位置，确保粮食安全的土地资源基础，立足发展现代化农业，充分发挥耕地的经济、社会和生态综合功能。

- 七、坚持集约高效用地

以严格规范“城乡建设用地增减挂钩”为前提，以整治“空心村”与闲置低效用地等为重点，整合资源，聚合资金，稳步推进农村建设用地整理，完善农村基础设施配套建设，改善农民生产生活条件，逐步减少农村居民点用地面积，发挥土地整治综合效益。

- 第三节  规划目标

- 一、稳步推进高标准农田建设

到2020年建设高标准农田162666.67公顷（244.00万亩），经整治后的基本农田质量平均提高1个等级，粮食生产能力明显提升，以土地整治为平台，国土、农业、水利和农业综合开发等多部门投入，共同建设。

- 二、全面落实补充耕地任务

到2020年，通过土地整治补充耕地不低于9700.00公顷（14.55万亩），其中农用地整理补充耕地693.33公顷（1.04万亩），农村建设用地整理补充耕地2946.67公顷（4.42万亩），土地复垦补充耕地2150.00公顷（3.23万亩），宜农未利用土地开发补充耕地3910.00公顷（5.87万亩）。

- 三、积极实施减量规划土地整治

到2020年，完成减量规划土地整治5033.33公顷（7.55万亩），实现建设用地总量和规模强度双控。

（渭南市土地整治规划控制指标见附表2）

- 第四节  土地整治规划指标分解

依据各县（市、区）土地整治潜力以及社会经济发展定位，并结合各县（市、区）土地利用总体规划，进行土地整治指标分解，确定各县（市、区）规划期间高标准农田建设规模、补充耕地规模以及减量规化规模。

（渭南市土地整治规划指标分解见附表3）

- 第四章  土地整治分区

根据全市自然和土地资源类型、土地利用方向等方面的一致性和差异性，全市划分为4个土地整治区。

- 第一节  北部缓坡（低山）农用地整治区

- 一、区域概况

本区包括合阳县、澄城县、白水县、蒲城县、富平县等5个县（市）的24个镇（街道），总面积36181.04公顷（54.27万亩），占全市待整治土地面积的24.19%。区内沟塬相伴，气候温凉，热量不足，地域之间热量分布不均，土壤质地良好，土地利用率较低。

- 二、整治潜力

经测算，该区农用地整理潜力规模28107.77公顷（42.16万亩），整理后可补充耕地810.09公顷（1.22万亩）；农村建设用地整理潜力规模760.64公顷（1.14万亩），整理后可补充耕地699.46公顷（1.05万亩）；土地复垦潜力规模1435.42公顷（2.15万亩），复垦后可补充耕地1055.20公顷（1.58万亩）；土地开发潜力规模5877.21公顷（8.82万亩），开发后可补充耕地2979.41公顷（4.47万亩）。

- 三、土地整治方向和重点

区内以农用地综合整治为主，积极探索治沟造地和小流域综合治理，有效治理水土流失，保护生态环境。到2020年本区新增农用地7204.50公顷（10.81万亩），其中耕地5544.16公顷（8.32万亩）。

- 第二节  渭北黄土台塬土地复垦区

- 一、区域概况

本区包括合阳县、澄城县、白水县、蒲城县、大荔县等5个县的22个镇（街道），总面积42778.75公顷（64.17万亩），占全市待整治土地面积的28.60%。区内光热资源丰富，属暖温带半干旱气候区。海拔高度多在500－800米，昼夜温差大，属苹果优生区。区内塬面开阔，地势平缓，利于引水灌溉。煤炭资源丰富，是地质构造的富煤区。

- 二、整治潜力

经测算，该区农用地整理潜力规模37568.21公顷（56.35万亩），整理后可补充耕地967.35公顷（1.45万亩）；农村建设用地整理潜力规模643.92公顷（0.97万亩），整理后可补充耕地608.45公顷（0.91万亩）；土地复垦潜力规模1250.95公顷（1.88万亩），复垦后可补充耕地1045.40公顷（1.57万亩）；土地开发潜力规模3315.67公顷（4.97万亩），开发后可补充耕地1771.64公顷（2.66万亩）。

- 三、土地整治方向和重点

区内以土地复垦、开发为主，因地制宜开展农用地综合整治、高标准基本农田建设和农村建设用地治理，适度进行宜耕后备土地资源开发。到2020年本区新增农用地5218.94公顷（7.83万亩），其中耕地4392.83公顷（6.59万亩）。

- 第三节  渭河冲积平原高标准农田建设集中区

- 一、区域概况

本区包括富平县、蒲城县、大荔县、临渭区等7个县（区）的52个镇（街道），总面积41486.78公顷（62.23万亩），占全市待整治土地面积的27.75%。区内土地平坦，地面坡度多在2度以下；交通十分便利，农田灌溉系统配套齐全达，光热资源丰富，土地利用程度高。

- 二、整治潜力

经测算，该区农用地整理潜力规模37240.81公顷（55.86万亩），整理后可补充耕地458.57公顷（0.69万亩）；农村建设用地整理潜力规模1687.44公顷（2.53万亩），整理后可补充耕地1606.14公顷（2.41万亩）；土地复垦潜力规模1118.23公顷（1.68万亩），复垦后可补充耕地1018.88公顷（1.53万亩）；土地开发潜力规模1440.30公顷（2.16万亩），开发后可补充耕地1301.36公顷（1.95万亩）。

- 三、土地整治方向和重点

区内以高标准基本农田建设主，充分发挥项目示范带动作用，通过开展高标准基本农田建设，建设富平、蒲城、大荔3个高标准基本农田示范县和5个万亩高标准农田建设集中区。到2020年本区新增农用地4592.07公顷（6.89万亩），其中耕地4384.94公顷（6.58万亩）。

- 第四节  秦岭北麓农村建设用地整治区

一、区域概况

本区包括临渭区、华州区、华阴市、潼关县等4个县（市、区）的19个镇（街道），总面积29106.38公顷（43.66万亩），占全市待整治土地面积的19.46%。区内土地质量较差，农作物产量低而不稳。

二、整治潜力

经测算，该区农用地整理潜力规模25363.25公顷（38.04万亩），整理后可补充耕地674.01公顷（1.01万亩）；农村建设用地整理潜力规模1495.95公顷（2.24万亩），整理后可补充耕地942.44公顷（1.41万亩）；土地复垦潜力规模842.98公顷（1.26万亩），复垦后可补充耕地647.78公顷（0.97万亩）；土地开发潜力规模1404.20公顷（2.11万亩），开发后可补充耕地1124.16公顷（1.69万亩）。

三、土地整治方向和重点

区内以土地生态建设为主，依据各县（市、区）移民搬迁规划等相关规划，因地制宜开展农村建设用地整理。同时结合区域内生态环境保护要求，开展农用地综合整治。通过综合整治，并充分利用南山支流的水资源，改善土地生态环境。到2020年本区新增农用地4144.19公顷（6.22万亩），其中耕地3388.40公顷（5.08万亩）。

- 第五章  土地整治任务安排

- 第一节  大力推进农用地整理

- 一、农用地综合整治

农用地综合整治应本着“农田向规模经营集中”的要求，大力实施“田、水、路、林、村”综合整治，进一步完善农田基础设施，增强防洪、排涝等抵御自然灾害的能力全面提高农田质量和土地集约利用水平。进行中低产田改造和坡耕地整治，应因地制宜地采取工程、生物、农业技术相结合的综合改良措施，不断提高中低产耕地的总体质量和生产力水平。

（一）强化农用地综合整治

严格农用地综合整治工程建设标准，通过土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护建设工程，达到水浇地方田化、旱地梯田化、田间道路砂石化、生产道路夯实化、农田防护林网化，耕地质量提高1～2个等别，粮食亩产提高100Kg以上。

规划期内，农用地综合整治规模不低于88100.00公顷（132.15万亩），可补充耕地2000.00公顷（3.00万亩）。

（二）加快中低产田改造

对秦岭北麓区域，以客土工程和有机培肥模式为主，增加有效土层厚度，提高土壤水土保持能力。对北部低山区域，采取山、水、田、林综合治理模式，对于6°以上的坡耕地，加强坡改梯建设，建设小型水土保持工程。对于渭河冲积平原区域，完善田间渠系配套设施，调控水肥，做到用养结合。对于渭北黄土台塬区域，推行节水灌溉技术，建设节水高效农业，建立井渠结合的灌排系统，合理排灌。规划期内，主要在违背黄土台塬区改造中低产田1200公顷（1.80万亩）。

（三）积极开展坡耕地整理

按照先易后难、循序渐进、治理水土流失与促进群众脱贫致富相结合的原则，优先选择坡度较缓，近村、近路、近水的地块和沟道，实施坡改梯工程和治沟造地工程，促进农民增收和农村经济发展。重点对北部低山区域坡度在6°～25°之间的坡耕地进行整理。

- 二、强力推进高标准农田建设

规划期内，落实省级规划高标准建设重点区域规模不低于162666.67公顷（244.00万亩）。加快推进富平、蒲城、大荔、临渭区4个高标准基本农田示范县（区）建设。规划期内，建成万亩以上高标准基本农田保护示范区5个，建设规模25200.00公顷（37.80万亩）。

（一）加强基本农田集中区建设

稳步提高耕地产能，经整理的耕地要适时划入基本农田，实行永久保护。按照数量、质量和生态全面管护的要求，依据耕地等级实施差别化管护，重点保护水田、水浇地等优质耕地。加大基本农田保护区内土地整治资金投入，引导建设用地等逐步退出，通过补划调整，使零星分散的基本农田形成集中连片、成规模的高标准农田。

（二）优化基本农田功能布局

临渭区的近郊区以及渭河沿线的华州区、华阴市，在加强耕地保护的基础上进行景观设计，建成以景观功能及生态功能为主的风景田，发展现代都市农业。地处渭河冲积平原的富平、蒲城、大荔3县和临渭区远郊等生产条件较好的传统农业区，要促进优质农田的集中连片，强化耕地生产功能，使之成为高产稳产高效优质的农产品生产基地。渭北黄土台塬区和北部低山区以提升耕地生态功能为主，建成集水土保持、生态涵养、特色农产品生产于一体的生态型高标准农田。

（三）强化基本农田建设项目管理

严格高标准农田建设项目立项审查，加强设计审查、施工材料检验、工程监理、检查验收，严格执行招投标制、项目法人制、资金审计制等各项规章制度与高标准农田管理制度。严格执行高标准农田建设评定标准，将整治后的耕地划为基本农田，纳入国土资源综合监管平台，实行永久保护，严禁建设占用。加强高标准农田后期管护，按照谁使用、谁管护和谁受益、谁负责的原则，落实高标准农田基础设施管护责任。

- 第二节  规范开展农村建设用地整理

- 一、农村建设用地整理

规划期内，通过农村建设用地整理新增耕地不低于3000.00公顷（4.50万亩）。

（一）优化农村建设用地布局

以改善农民生产生活条件为目标，以集约用地和改善环境为原则，调整优化农村居民点用地布局，推行分散农村居民点的适度集中归并，合理引导农村居民点相对集中建设。重点发展中心村，稳妥撤并自然村，适时拆除空心村。在城镇规划区，鼓励农民腾退宅基地，实施农村居民点社区化建设，加快推进城乡一体化进程。在农业生产区，按照有利于生产、方便生活的原则，重点推动中心村建设，稳步开展迁村并点。在生态保护区，限制水源保护地、生态湿地和山区农村居民点建设，创造条件推动农村居民点的整体外迁和适度归并。规划期内，优先考虑对500人以下的村庄进行整合归并，达到1500人以上的村落规模。

（二）强低效利用农村建设用地整理

合理开发利用腾退宅基地、村内废弃地和闲置地，促进中心村和小城镇建设。合理安排农村宅基地，禁止超标准建房，逐步解决现有宅基地超标准问题。村内宅基地已超标准或有闲置地的，原则上不再审批宅基。积极引导空闲宅基地合理流转，提高宅基地利用效率。

（三）加强乡村景观特色保护

注重保留地方传统、有特色的农耕文化和民俗文化，保护自然人文景观及生态环境。加大历史文化名村保护力度，整治过程中注意避让和保护特色村庄，合理控制周边建筑风格，使之与旧址建筑相协调。优先选择部分区位条件较好的村庄，大力改善村庄基础设施和自然环境，推广村落景观设计，保留乡村历史风貌和景观特色，发展庭院经济和乡村旅游，创建集生态、旅游、休闲于一体的美丽乡村。

- 二、城乡建设用地增减挂钩试点

规划期内，按照“因地制宜、统筹安排、零拆整建、先易后难、突出重点、分步实施”的原则，优先选择农村建设用地整理工作基础较好的乡镇开展城乡建设用地增减挂钩试点，安排挂钩周转指标不低于800.00公顷（1.20万亩）。

（一）有计划、有重点的盘活农村建设用地

依据全市经济社会发展实际，加强对低效和闲置的农村建设用地整理力度，稳妥开展城乡建设用地增减挂钩试点工作，促进城乡用地结构、布局的优化，以及土地利用效益的提高。及时总结挂钩试点经验，探索符合渭南实际的增减挂钩模式，拓展全市建设用地空间。

（二）合理安排增减挂钩规模和范围

坚持局部试点、封闭运行、规范管理、结果可控的原则，合理安排增减挂钩试点规模和时序。对挂钩周转指标的使用和归还全程监管、严格考核。合理设置建新、拆旧地块，统筹安排农村新居建设、城镇发展和拆旧复垦等各项活动。

- 第三节  有序推进城镇工矿建设用地整治

- 一、积极推进城镇低效用地再开发

围绕渭南市国民经济和社会发展“十三五”规划确定的市域城镇体系，按照城市总体规划，制定城镇工矿低效用地再开发计划，因地制宜，多模式推进老城区、旧工厂土地成片升级开发，提升土地集约利用水平，促使城镇用地合理布局。规划期内，城镇工矿建设用地整理规模不低于4000.00公顷（6.00万亩）。

县市区政府积极组织引导制订政策，鼓励国有土地使用权人自行开展低效用地升级开发再利用；引导农村集体经济组织自行或合作开发在城镇规划区内自有的集体建设用地；对土地所有者无自行开发能力的低效用地，在确保权益人合法利益前提下，政府应及时收回土地使用权进行合理利用。

- 二、大力推进棚户区和老旧小区改造

切实做好棚户区改造工作，推进零星棚户区、城镇老旧居住区、城中村改造和治理工作。在棚户区改造中，结合城市总体规划、土地利用总体规划和保障性住房建设规划，合理确定改造任务，区分轻重缓急，优先安排规模较大、住房条件困难、安全隐患严重、群众要求迫切的项目，有计划有步骤的组织实施；坚持整治、保护与改造相结合，严格界定改造范围，对可整治的旧居住区和规划保留的建筑，主要进行房屋维修、配套设施完善、环境整治和建筑节能改造，要重视维护城市传统风貌特色，切实保护历史文化街区和历史建筑。

- 三、改善城镇综合环境

借鉴周边城市节约集约用地技术和模式，建立健全节约用地激励机制和政策，鼓励充分利用地上地下空间，立体开发综合利用，大力提升城镇公共服务设施水平，推动城市内涵发展。通过优化城镇用地结构，逐步提高生态用地比例，建立和完善生态保护屏障，加强城镇规划区范围内的自然资源保护，开展城镇园林绿化提升行动，扩大城镇绿色空间。以土地综合整治为平台，大力开展城市环境综合治理，重点开展城镇道路两侧、城市公园入口、公园广场及历史街区等的综合治理和重点镇建成区环境整治工程。

- 第四节  积极推进土地复垦

规划期内，通过土地复垦补充耕地耕地规模3500.00公顷（5.25万亩）。

- 一、加大历史遗留损毁土地复垦力度

综合考虑土地损毁的类型、程度和复垦的可行性等因素，立足农业优先、改善生态环境和鼓励多用途使用，合理安排复垦土地的利用方向、规模和时序。加大政府对土地复垦的资金投入，吸引社会资金进行复垦。规划期内，采取因地制宜、分步实施、点面结合的方式，加快对因挖损、堆积等被占用或破坏的土地的复垦，通过整治使失去生产能力的土地得到重新再利用，保证复垦利用土地的质量。

- 二、生产建设新损毁土地得到全面复垦

按照“谁损毁、谁复垦”的原则，坚持土地复垦与生产建设相结合，科学编制土地复垦方案，在生产工艺和建设方案中落实土地复垦的各项要求。加强建设用地节约集约利用，减少损毁面积，降低损毁程度。鼓励剥离建设用地占用耕地的耕作层，并在符合水土保持要求的前提下用于新开垦耕地建设。规划期内，积极实施国家高速公路和“米字型”高铁沿线土地复垦工程，重点实施西延高铁、西韩城铁、榆商高速、榆蓝高速、合凤高速、沿黄公路以及规划建设的国家民机试飞中心、韩合机场、华山机场等重大工程临时用地复垦300.00公顷（0.45万亩）。

- 三、工矿废弃地复垦利用试点

规划期内，全市安排工矿废弃地复垦利用试点规模不低于1000公顷（1.50万亩）。在调查评价损毁土地复垦潜力的基础上，综合考虑土地损坏的特征及其复垦的可行性，按照农、林、牧、渔、建综合利用，复耕为主，生态改善的原则，因地制宜，合理确定试点范围、规模和复垦土地的利用方向、规模、布局，促进土地资源节约、合理和高效利用，改善生态环境，提升土地资源的综合承载能力。工矿废弃地复垦利用实行专项管理，确保建设用地总量不增加，耕地面积不减少、质量有提高。

- 第五节  适度开展宜耕后备土地资源开发

规划期内，通过宜耕后备土地资源开发补充耕地不低于5600.00公顷（8.40万亩）。

宜耕后备土地资源开发应坚持“在保护中开发，在开发中保护”的原则，在注重保护和改善生态环境的前提下，依据土地利用条件，有计划、有步骤地推进开发宜耕后备土地资源。对适宜开发利用的地块，应采取先进工程技术和生物措施，通过土地平整与改造、配套完善农田水利设施、修建田间道路、营造防护林等措施，增加有效耕地面积，逐步改善土壤环境，提高耕地质量。重点对荒草地、盐碱地和沙地进行适度开发，增加有效耕地面积，提高耕地产出率。

- 第六节  脱贫移民搬迁土地整治

规划期内，脱贫移民搬迁土地整治规模不低于350.00公顷（0.53万亩）。

异地扶贫搬迁土地整治要以精准扶贫、精准脱贫为要求，落实国家异地扶贫搬迁支持政策，助力脱贫攻坚工作。积极推进合阳县、澄城县、白水县、蒲城县、富平县等贫困县异地扶贫搬迁土地综合整治，加大政策、项目、资金支持，充分利用城乡建设用地增减挂钩平台，使增减挂钩节余指标在市域内流转，提高土地增值收益，将增值收益用于贫困村基础设施建设和扶贫产业开发，促进贫困地区脱贫致富。

各县（市、区）应依照省批方案合理安排，科学规划，按照基本建设程序管理，严格执行“四制”要求，确保工程质量。并把异地扶贫搬迁土地整治工程与产业开发、扶贫开发结合起来，采取整体搬迁、集中安置的方式，认真抓好宣传公示工作，切实接受群众监督，通过扎实工作确保搬迁群众能够迁得出、住得稳、能致富。

- 第七节、积极推进土地生态整治

在规划期间，积极推进黄土高原生态屏障、渭北台地生态屏障、渭河两岸生态走廊等土地生态安全屏障建设。按照生态文明的建设要求，加快建设集中连片基本农田为主的生态安全屏障，积极实施富平、临渭、华州、华阴、潼关、合阳、大荔、白水、澄城、蒲城等县（市、区）西部生态建设地区农田整治工程，重点实施富平和临渭山、水、林、田、湖、草一体化综合整治，加强生态环境保护和修复，保障国土生态安全，建设生态文明。

- 第六章  土地整治重点区域与重点项目

- 第一节  土地整治重点区域

规划期内，依据土地整治任务，全市划分农用地整理重点区域、农村建设用地整理重点区域、土地复垦重点区域、宜耕后备资源开发重点区域和城镇工矿建设用地整理重点区域等5个土地整治重点区域。

规划期内，土地整治重点区域总规模为110881.47公顷（166.32万亩），可补充耕地2840.62公顷（4.26万亩）。其中，农用地整理重点区域含临渭区故市镇、官道镇、下邽镇、孝义镇，华州区赤水镇、柳枝镇，潼关县城关街道，大荔县韦林镇、赵渡镇、许庄镇、冯村镇，合阳县黑池镇、新池镇、坊镇，澄城县韦庄镇、寺前镇，蒲城县兴镇、党睦镇、龙阳镇、龙池镇，白水县杜康镇，富平县张桥镇、流曲镇、到贤镇、美原镇、留古镇，华阴市华西镇、国有农场等10个县（市、区）28个镇（街道），整治规模104373.02公顷（156.56万亩）。该区域土地整治主要方向是按照现代农业发展要求，调整优化农田结构布局，形成集中连片、设施配套的高标准农田格局，将高标准农田建设与新农村建设相结合，推进田水路林村土地综合整治，加强优质农田保护，着力提升耕地的生态功能，提升耕地质量等级，提高土地产出率；农村建设用地整理重点区域含临渭区丰原镇、桥南镇、，华州区瓜坡镇，合阳县同家庄镇、百良镇、路井镇，澄城县冯原镇、赵庄镇、王庄镇，蒲城县孙镇、椿林镇，白水县西固镇、史官镇，富平县薛镇，华阴市孟塬镇等8个县（区）16个镇，整治规模1034.30公顷（1.55万亩），可补充耕地983.69公顷（1.48万亩）。该区域整治主要方向是按照节约集约用地、脱贫致富、因地制宜的要求，以“空心村”和“危房改造”整治为重点，推进农村建设用地整理，逐步缩并分散、零星居民点，对废弃村庄、闲置建设用地整治，增加有效耕地面积，推进减量规划实施，优化农村建设用地布局，改善农村居住环境；城镇工矿建设用地整理重点区域包括临渭区崇业路街道、双王街道、向阳街道，华州区杏林镇，大荔县城关街道，合阳县城关街道，澄城县城关街道，蒲城县城关街道、罕井镇，富平县庄里镇，华阴市华山镇等8个县（市区）的12个镇（街道），整理规模2297.42公顷（3.45万亩）。整理主要方向是坚持以人为本，按照有利于节约集约用地和提升城镇质量的要求，围绕城镇产业结构调整、功能提升和人居环境改善的需要，合理确定城镇低效用地再开发，对老城区、城中村、旧工厂、老工业区进行改造开发，提高城镇综合承载力，改善城镇人居环境，促进新型城镇化发展，提高城镇用地集约利用水平；土地复垦重点区域含临渭区阳郭镇、阎村镇，华州区大明镇、莲花寺镇，合阳县和家庄镇、王村镇，蒲城县尧山镇、桥陵镇，白水县雷牙镇，富平县宫里镇、老庙镇，华阴市罗敷镇等7个县（市、区）12个镇，整治规模1036.58公顷（1.55万亩），可补充耕地800.58公顷（1.20万亩）。该区域主要整治方向是积极做好历史遗留损毁土地复垦潜力调查与评价，按照“宜耕则耕、宜林则林、宜水则水、宜牧则牧”的原则，统筹安排复垦土地的利用方向、规模、时序，确保土地复垦规范有序开展，及时复垦建设活动中临时用地和损毁土地；宜耕后备资源开发重点区域含临渭区蔺店镇，潼关县代字营镇、大荔县朝邑镇、合阳县百良镇、白水县雷牙镇、澄城县城关街道，大荔县朝邑镇，合阳县甘井镇，澄城县庄头镇，蒲城县洛滨镇，白水县尧禾镇，富平县梅家坪镇等8个县（市、区）8个镇（街道），整治规模2140.15公顷（3.21万亩），可补充耕地1147.52公顷（1.72万亩）。该区域主要整治方向是在保护生态安全的前提下，适度开发宜耕土地后备资源，同时要统筹农田水利，耕作道路等基础设施建设，改善农田小气候，对坡度大于6°的宜耕土地后备资源开发必须实施坡改梯工程，防止水土流失，提高土地利用率。

（渭南市土地整治重点区域分布见附表5）

- 第二节  土地整治重点项目安排

规划期内，全市安排土地整治重点项目240个，总规模322733.44公顷（484.10万亩），可补充耕地1947.01公顷（2.92万亩），总投资626581.62万元。其中：农用地整理项目67个，总规模45111.45公顷（67.67万亩），可补充耕地1077.92公顷（1.62万亩），投资121800.97万元；农村建设用地整理项目10个，总规模215.73公顷（0.32万亩），可补充耕地190.30公顷（0.29万亩），投资2912.37万元；土地复垦项目28个，总规模1030.27公顷（1.55万亩），可补充耕地678.79公顷（1.02万亩），投资10508.75万元；高标准农田建设项目117个，总规模272977.52公顷（409.47万亩），投资491359.53万元；城镇工矿建设用地整理项目18个，总规模3112.66公顷（4.67万亩）。

（渭南市土地整治重点项目表见附表6）

- 第七章  土地整治投资与效益

- 第一节  资金需求与统筹

一、建设任务与资金需求

依据土地整治任务安排、土地开发整理项目建设标准、土地开发整理项目预算定额标准，通过典型项目投资分析，确定农用地综合整治亩均投资1800元、高标准农田建设亩均投资1200元、农村建设用地整理亩均投资8700元、土地复垦亩均投资6800元、宜耕后备土地资源开发亩均投资7800元。到2020年，全市土地整治规模269107公顷（403.66万亩），预计投资744506万元。其中，农用地综合整治规模88100公顷（132.15万亩），预计投资237870万元；高标准农田建设规模162667公顷（244.00万亩），预计投资292801万元；农村建设用地整理（含增减挂钩）规模4450公顷（6.68万亩），预计投资58073万元；土地复垦（含工矿废弃地复垦利用）规模4500公顷（6.75万亩），预计投资45900万元；宜耕后备资源开发规模9390公顷（14.09万亩），预计投资109863万元。

二、资金筹措

土地整治资金主要源来源于高标准农田建设专项资金、耕地开垦费、土地出让金收益等。规划期内，预计可统筹土地整治资金785665万元，其中省级财政高标准农田建设专项资金292801万元，占总费用的37.27%；耕地开垦费423000万元，占53.84%；土地出让金收益69864万元，占8.89%。

规划期内，土地整治资金统筹与资金需求相比，资金投入可基本得到满足。

- 第二节  预期效益评价

- 一、社会效益

通过土地整治，可新增、改善农田灌溉面积89500.00公顷（134.25万亩）以上、粮食单产亩均增加100kg以上，有效改善当地农业生产条件，提高农业规模化和产业化水平，促进农业现代化建设，可有效缓解全市耕地保护压力。优化土地利用结构与布局，提高土地节约集约利用水平，配套建设农村基础设施和公共服务设施建设，有效改变农村面貌和生产生活条件，促进城乡统筹发展，促进社会主义新农村建设。同时可增加农业就业机会2.17万人，人均增收150元以上，对维护社会稳定、推动农村家庭和谐具有重要促进作用。

- 二、经济效益

通过土地整治，可以增加有效耕地面积，提升耕地质量，提高粮食产能，规划期间新增有效耕地14100公顷（21.15万亩），每年可增加粮食产能87万吨。通过安排农民参与项目建设，鼓励农民进行农业结构调整、适度规模化经营，可以提高整治区群众收入，拓宽增收渠道。通过盘活存量土地，保障发展用地需求，可以促进当地经济发展，增加当地财政收入和土地出让收益，带动地区经济增长。

通过总投资、计算年增纯收益及年投资收益，可计算出静态投资回收期。经计算，静态投资回收期约为12.8年。

- 三、生态效益

规划期间，通过农田整治特别是农田防护林、农田水利设施、农村生产道路以及护坡工程等农业基础设施的建设，改善水土结构和农田小气候，提高土壤肥力，增强农业生产对自然灾害的防御能力；通过土地整治和生态系统建设，积极探索农田生态景观建设，将提高农田生态系统的生物多样性保护和景观功能，形成具有较高生态景观功能的农田景观功能区；通过林地系统构建，加强生态廊道和生态保护区建设，可提高森林覆盖率2个百分点以上，减少水土流失面积120000公顷（180万亩）以上，进一步改善区域的气候条件，提升市域绿化质量；通过农村居民点整理，统一合理布局及人文景观建设，可改善农村居住环境，提高农民生活质量，构建城乡一体生态绿色空间；通过废弃地复垦将改善区域生态环境，缓解水土流失，降低土地退化风险，提升土地生态安全程度和生态效益。

- 第八章  规划实施保障措施

综合采取政策、经济、行政、科技等手段，从机制、制度上保障整治规划的实施，确保实现整治规划目标，促进耕地保护和节约集约用地，推进渭南市新农村建设和城乡统筹发展，增强土地资源支撑全市经济社会跨越式发展和小康社会建设的能力。

- 第一节  健全规划实施的政策体系

一、增强法制观念和规划意识。经批准后的土地整治规划具有法律效力，是支撑国民经济社会发展五年规划和土地利用总体规划的重要专项规划。规划一经批准不得擅自修改。

二、健全规划实施的基本制度，为规划实施提供良好的机制和制度环境。依据中共中央国务院《关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发〔2017〕4号），制定的规划实施制度，制定“渭南市土地整治规划实施管理规定”，明确规定土地整治规划实施的主体、客体、责任和义务。县土地行政管理部门和镇（街道）应认真落实土地整治规划指标，制定年度实施计划，将指标分解落实到具体项目和责任单位。

三、健全土地整治规划体系，强化土地整治规划管理。严格依据土地利用总体规划和土地整治规划进行项目规划设计，形成土地利用总体规划、土地整治规划、土地整治项目规划设计相衔接的规划体系，指导城乡建设用地整理等重点工作有序推进。切实发挥规划对土地整治活动的控制和引导作用。

- 第二节  完善规划实施的激励措施

一、稳定投入渠道，按照“取之于土，用之于土”的原则，严格新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费的收缴使用管理，做到收缴到位，专款专用，提高使用效率，保证土地整治重点项目和重点区域投入。

二、大力整合涉农资金，按照“渠道不乱、用途不变、专账管理、统筹安排、各记其效”原则，把土地整治、农业综合开发、中小水利、以工代赈、防灾减灾、农村扶贫、退耕还林、中低产田改造、惠农资金整合起来集中使用，综合发挥各项资金的叠加效益。

三、引入社会资金参与土地整治，积极探索市场化运作模式，按照“谁投资、谁受益”的原则，逐步引导和规范公司、企业等社会资金参与土地整治项目，土地整治形成的建设用地，严格按规定以招、拍、挂方式出让，投资业主可参与公平竞拍，其投资额可转作竞拍保证金。不断推进土地整治的产业化和社会化。

四、严格控制资金支出范围，减少资金闲置和结余。严格按照土地整治相关资金的支出范围规范使用，严禁挤占、挪用和擅自扩大支出范围；按照“谁占用、谁补充，谁破坏、谁复垦”的原则，严格“新增费”和耕地开垦费的收缴使用管理，做到收缴到位，专款专用；简化项目申报程序，加强对资金使用的监督检查和绩效考评，提高资金运行效率。

- 第三节  提高规划实施的管理水平

一、高度重视土地整治工作，成立由县（市、区）主要领导任组长、相关部门组成的土地整治领导小组。在工作方式上，形成由领导小组综合负责、协调，相关部门给予技术、资金等方面的支持，乡镇具体负责实施的机制。

二、建立目标责任制度，实施规划目标管理。县、镇（街道）土地行政管理部门应认真落实土地整治规划指标，制定土地整治年度实施计划，将指标分解落实到具体项目和责任单位。对于土地开发整理中成绩显著的地区，在安排下年度建设用地时在法律法规允许的范围内给予优先考虑作为奖励；对于没有完成年度土地整治计划或不按规划要求开展土地整治工作的，原则上不安排下年度的建设用地。

三、建立和完善土地整治规划实施动态巡查制度，切实加强整治规划实施管理。定期对全市土地整治规划执行情况进行检查，对重点土地整治区域土地整治进展情况进行巡查。

四、加强规划的衔接、协调和管理。既要协调与上级各类规划的关系，也要协调与本级农业、水利、交通等专项规划的关系，并重点做好与建设规划指标和空间布局的衔接和落实。

五、积极开展规划实施评价。定期开展对规划实施效果的评价，总结规划实施中的经验和教训，提出改进规划工作的建议，作为进一步加强规划实施的依据。针对全市处于经济大发展、空间大调整的新阶段，对规划的预期性指标，应通过评估及时进行修正，增强整治规划的可操作性和适应性。

- 第四节  营造规划实施的良好氛围

一、继续完善规划工作方式。土地整治规划的修编，要坚持政府组织、专家领衔、部门合作、公共参与、科学决策的工作方针，科学系统地安排各项工作，完善部门协调机制和专家咨询制度，提高决策的科学化和民主化水平。

二、加强规划宣传。充分利用各种媒体，向公众宣传规划的具体规定、规划管理的主要手续等，加强对城市周边区域城乡结合部、重点区内公众的宣传，让社会各界充分了解土地整治规划的重要性，增强用地单位、个人以及农村集体和农民支持土地整治规划的意识，为规划实施营造良好的社会氛围。

三、建立规划的公告和建设项目的公示制度，加大公众参与力度。除规划编制时充分征求社会各界意见外，规划经批准后，将规划的目标、范围、期限等内容向社会公告；充分发挥公众监督规划执行的作用。

四、大力鼓励农村集体和农民个人参与土地整治，通过增加投入或投工投劳，使其从土地整治中切实得到实惠，进一步发挥农民群众在土地整治中的主体作用。

- 第五节  增强规划实施的科技支撑

一、采用3S技术和计算机技术建立土地整治规划信息系统，加强土地开发整理的资源调查、评价和监测；加强信息建设，加强土地开发整理实用技术的开发和推广，在三维空间内对土地资源信息进行定性、定量和定时分析，做到“一张图”管理，向有关部门提供土地资源的基础信息和规划服务，并能对土地整治规划执行情况进行系统反馈。

二、加强与外省市及其他区县的交流与合作，学习借鉴先进技术和经验，建立与知名研究机构的合作关系，健全专门机构，并定期对全市国土系统土地整治相关人员进行培训，全面提高土地开发整理专业队伍的整体素质，提高整治规划管理及执行人员的管理能力和专业水平。

- 第六节  大力探索土地整治新模式

一、大胆创新，深化土地使用制度改革，争取建立试点区域，努力在集体建设用地流转、农村建设用地整理等方面探索新思路、新机制，更好地协调作为工业、农业、城市扩展重点区域的关系。

二、因地制宜，针对不同土地整治区域各自的土地利用特点，积极探索适宜现代生态农业和新型城乡关系发展的用地新模式，增强区域土地支撑经济社会持续发展的能力。

三、强化土地整治工作基础，加快全域土地确权登记颁证工作。依法保障农户土地的用益物权，为集体土地置换和流转提供有效的产权制度保障。

四、探索建立城乡统一的建设用地市场的可行路径。在规划引导控制下，鼓励农民自主型城镇化，在一定范围内允许集体建设用地使用权等作质押，开展商业信贷。鼓励进城农民退出宅基地，积极探索农民持股进城的可行方式。

- 第九章  附 则

《规划》由文本、说明、图件、数据库和附件组成。规划文本、规划图件和规划数据库具有同等法律效力。

《规划》是落实《陕西省土地整治规划（2016－2020年）》的重要环节，是实施和深化《渭南市土地利用总体规划（2006－2020年）调整完善》的重要手段，是指导渭南市土地整治活动的政策性文件，是统筹安排各类土地整治资金的重要依据，是土地整治项目立项及审批的基本依据。

《规划》实施的主体是渭南市国土资源局。

本《规划》自渭南市人民政府批准之日起生效，《渭南市土地整治规划（2011－2020 年）》同时废止。

- 附表1  渭南市2015年土地利用现状表

| 一级地类 | 二级地类 | 面积 （公顷） | 比例 （%） | 一级地类 | 二级地类 | 面积 （公顷） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地 | 水田 | 1708.48 | 0.15 | 水域及水利设施用地 | 河流水面 | 12754.37 | 1.11 |
|  | 水浇地 | 347944.04 | 30.42 |  | 湖泊水面 | 3.16 | 0.00 |
|  | 旱地 | 215835.37 | 18.87 |  | 水库水面 | 1037.22 | 0.09 |
| 园地 | 果园 | 109243.95 | 9.55 |  | 坑塘水面 | 2302.55 | 0.20 |
|  | 茶园 |  | 0.00 |  | 沿海滩涂 |  |  |
|  | 其他园地 | 21497.88 | 1.88 |  | 内陆滩涂 | 7989.65 | 0.70 |
| 林地 | 有林地 | 116217.09 | 10.16 |  | 沟渠 | 8645.50 | 0.76 |
|  | 灌木林地 | 17569.60 | 1.54 |  | 水工建筑用地 | 1707.04 | 0.15 |
|  | 其他林地 | 13895.98 | 1.21 |  | 冰川及永久积雪 |  |  |
| 草地 | 天然牧草地 | 9014.17 | 0.79 | 其他土地 | 设施农业用地 | 4989.46 | 0.44 |
|  | 人工牧草地 | 8.37 | 0.00 |  | 田坎 | 7264.83 | 0.64 |
|  | 其他草地 | 95755.37 | 8.37 |  | 盐碱地 | 2190.02 | 0.19 |
| 城镇村及工矿用地 | 城市 | 5612.10 | 0.49 |  | 沼泽地 | 2442.06 | 0.21 |
|  | 建制镇 | 18784.28 | 1.64 |  | 沙地 | 1816.27 | 0.16 |
|  | 村庄 | 73214.04 | 6.40 |  | 裸地 | 2619.48 | 0.23 |
|  | 采矿用地 | 7533.20 | 0.66 | 合计 |  | 1143896.02 | 100.00 |
|  | 风景名胜及特殊用地 | 4398.84 | 0.38 |  |  |  |  |
| 交通运 输用地 | 铁路用地 | 2666.28 | 0.23 |  |  |  |  |
|  | 公路用地 | 6758.07 | 0.59 |  |  |  |  |
|  | 农村道路 | 20254.86 | 1.77 |  |  |  |  |
|  | 机场用地 | 213.25 | 0.02 |  |  |  |  |
|  | 港口码 头用地 | 9.19 | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 管道运 输用地 |  |  |  |  |  |  |

- 附表2  渭南市土地整治规划控制指标表

| 指标项 | 规划目标 |  | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公顷 | 万亩 |  |
| 高标准农田建设规模 | 162666.67 | 244.00 | 约束性 |
| 高标准农田保护示范区片数 | 5（片） |  | 预期性 |
| 经整理的基本农田耕地质量提高程度 | 1（个等级） |  | 预期性 |
| 补充耕地总量 | 9700.00 | 14.55 | 约束性 |
| 农用地整理补充耕地 | 693.33 | 1.04 | 预期性 |
| 农村建设用地整理补充耕地 | 2946.67 | 4.42 | 预期性 |
| 土地复垦补充耕地 | 2150.00 | 3.23 | 预期性 |
| 宜耕未利用地开发补充耕地 | 3910.00 | 5.87 | 预期性 |
| 实施减量规划土地整理规模 | 5033.33 | 7.55 | 预期性 |

- 附表3  渭南市土地整治规划指标分解表

单位：公顷

| 县市区 | 确保建成 高标准农田 （约束性） | 补充耕 地总量 （约束性） | 农用地整理 补充耕地 （预期性） | 农村建设用地 整治补充耕地 （预期性） | 土地复垦 补充耕地 （预期性） | 宜耕未利用地 开发补充耕地 （预期性） | 实施减量规划 土地整治规模 （预期性） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临渭区 | 19066.67 | 366.67 | 50.00 | 166.67 | 100.00 | 50.00 | 1673.33 |
| 华州区 | 9000.00 | 806.67 | 50.00 | 300.00 | 350.00 | 106.67 | 466.67 |
| 潼关县 | 3666.67 | 280.00 | 50.00 | 60.00 | 40.00 | 130.00 | 93.33 |
| 大荔县 | 36800.00 | 1020.00 | 50.00 | 300.00 | 170.00 | 500.00 | 400.00 |
| 合阳县 | 19666.67 | 1400.00 | 100.00 | 400.00 | 150.00 | 750.00 | 266.67 |
| 澄城县 | 21333.33 | 1420.00 | 100.00 | 420.00 | 200.00 | 700.00 | 280.00 |
| 蒲城县 | 25666.67 | 1593.33 | 93.33 | 500.00 | 600.00 | 400.00 | 893.33 |
| 白水县 | 12400.00 | 1240.00 | 100.00 | 300.00 | 90.00 | 750.00 | 240.00 |
| 富平县 | 9000.00 | 900.00 | 50.00 | 300.00 | 300.00 | 250.00 | 440.00 |
| 华阴市 | 6066.66 | 673.33 | 50.00 | 200.00 | 150.00 | 273.33 | 280.00 |
| 合 计 | 162666.67 | 9700.00 | 693.33 | 2946.67 | 2150.00 | 3910.00 | 5033.33 |

- 附表4  渭南市土地整治潜力汇总表

单位：公顷

| 县市区 | 农用地整理 |  | 农村建设用地整理 |  |  | 城镇工矿建 设用地整理 | 土地复垦 |  | 宜耕后备资源开发 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整理规模 | 可补充 耕地面积 | 整理规模 | 可减少建设用地面积 | 可补充 耕地面积 | 整理规模 | 复垦规模 | 可补充 耕地面积 | 开发规模 | 可补充 耕地面积 |
| 临渭区 | 5855.33 | 143.58 | 1729.46 | 1690.69 | 1559.46 | 1255.30 | 311.53 | 268.12 | 264.72 | 251.83 |
| 华州区 | 15925.90 | 294.03 | 468.55 | 445.42 | 108.12 | 651.81 | 553.21 | 450.52 | 568.55 | 414.35 |
| 潼关县 | 4743.66 | 139.63 | 40.78 | 40.78 | 37.78 | 221.20 | 100.25 | 28.03 | 428.24 | 356.86 |
| 大荔县 | 14787.13 | 187.48 | 361.11 | 361.11 | 351.27 | 567.90 | 328.89 | 323.39 | 898.67 | 801.98 |
| 合阳县 | 16837.44 | 365.73 | 375.98 | 364.45 | 351.60 | 408.26 | 368.03 | 328.18 | 1592.06 | 1081.26 |
| 澄城县 | 15561.32 | 522.14 | 180.70 | 175.22 | 165.28 | 350.90 | 489.79 | 418.96 | 2911.78 | 1121.75 |
| 蒲城县 | 14623.69 | 283.12 | 685.96 | 671.20 | 646.64 | 740.10 | 1462.51 | 997.26 | 1998.87 | 850.58 |
| 白水县 | 20685.14 | 592.57 | 167.38 | 153.67 | 155.19 | 582.70 | 144.85 | 136.43 | 1780.92 | 947.82 |
| 富平县 | 5949.58 | 123.94 | 253.94 | 248.33 | 239.88 | 848.45 | 714.54 | 662.73 | 955.02 | 783.02 |
| 华阴市 | 13310.85 | 257.80 | 324.09 | 306.58 | 241.27 | 567.10 | 173.98 | 153.63 | 638.55 | 567.12 |
| 合计 | 128280.04 | 2910.02 | 4587.95 | 4457.45 | 3856.49 | 6193.72 | 4647.58 | 3767.25 | 12037.38 | 7176.57 |

- 附表5  渭南市土地整治重点区域表

单位：公顷

| 重点区域名称 | 整治类型 | 整治规模 | 可补充耕地规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农用地整理重点区域 | 高标准农田建设 | 104373.02 |  |
| 农村建设用地整理重点区域 | 农村建设用地整理 | 1034.30 | 892.52 |
| 土地复垦重点区域 | 土地复垦 | 1036.58 | 800.58 |
| 宜耕后备土地资源开发重点区域 | 土地开发 | 2140.15 | 1147.52 |
| 城镇工矿建设用地整理重点区域 | 城镇工矿建设用地整理 | 2297.42 |  |
| 合 计 |  | 110881.47 | 2840.62 |

- 附表6  渭南市土地整治重点项目表

| 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目规模 （公顷） | 可补充耕地面积 （公顷） | 投资规模 （万元） | 建设期限 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 大荔县68310部队农副业基地农用地整理项目 | 农用地整理 | 3959.13 | 45.53 | 10689.65 | 2016－2020 |
| 0002 | 大荔县朝邑农场农用地整理项目 | 农用地整理 | 2011.87 | 23.14 | 5432.05 | 2016－2020 |
| 0003 | 白水县尧禾镇国营林场农用地整理项目 | 农用地整理 | 1945.44 | 55.45 | 5252.69 | 2016－2020 |
| 0004 | 大荔县赵渡镇兰空农场农用地整理项目 | 农用地整理 | 1274.77 | 14.66 | 3441.88 | 2016－2020 |
| 0005 | 白水县西固镇龙山村农用地整理项目 | 农用地整理 | 1114.66 | 25.08 | 3009.58 | 2016－2020 |
| 0006 | 华阴市华山基地农用地整理项目 | 农用地整理 | 1052.09 | 12.10 | 2840.64 | 2016－2020 |
| 0007 | 潼关县代字营镇南头村农用地整理项目 | 农用地整理 | 879.52 | 25.07 | 2374.70 | 2016－2020 |
| 0008 | 白水县林皋镇林皋村农用地整理项目 | 农用地整理 | 851.95 | 26.84 | 2300.27 | 2016－2020 |
| 0009 | 白水县林皋镇云台村农用地整理项目 | 农用地整理 | 810.23 | 25.52 | 2187.62 | 2016－2020 |
| 0010 | 潼关县代字营镇东马村农用地整理项目 | 农用地整理 | 790.51 | 22.53 | 2134.38 | 2016－2020 |
| 0011 | 白水县尧禾镇满义村农用地整理项目 | 农用地整理 | 736.69 | 21.00 | 1989.06 | 2016－2020 |
| 0012 | 潼关县太要镇老虎城村农用地整理项目 | 农用地整理 | 735.84 | 23.18 | 1986.77 | 2016－2020 |
| 0013 | 白水县西固镇故现村农用地整理项目 | 农用地整理 | 734.87 | 16.53 | 1984.15 | 2016－2020 |
| 0014 | 华州区柳枝镇毕家新型农村社区农用地整理项目 | 农用地整理 | 710.81 | 4.62 | 1919.19 | 2016－2020 |
| 0015 | 白水县林皋镇古槐村农用地整理项目 | 农用地整理 | 698.76 | 22.01 | 1886.65 | 2016－2020 |
| 0016 | 澄城县交道镇南社村农用地整理项目 | 农用地整理 | 684.03 | 26.34 | 1846.88 | 2016－2020 |
| 0017 | 大荔县双泉镇太奇村农用地整理项目 | 农用地整理 | 678.60 | 10.52 | 1832.22 | 2016－2020 |
| 0018 | 白水县林皋镇新卓村农用地整理项目 | 农用地整理 | 677.31 | 21.34 | 1828.74 | 2016－2020 |
| 0019 | 白水县杜康镇义会村农用地整理项目 | 农用地整理 | 635.58 | 18.11 | 1716.07 | 2016－2020 |
| 0020 | 白水县林皋镇中塬村农用地整理项目 | 农用地整理 | 630.35 | 19.86 | 1701.95 | 2016－2020 |
| 0021 | 白水县国营林场农用地整理项目 | 农用地整理 | 624.33 | 19.67 | 1685.69 | 2016－2020 |
| 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目规模 （公顷） | 可补充耕地面积 （公顷） | 投资规模 （万元） | 建设期限 （年） |
| 0022 | 澄城县尧头镇耀显村农用地整理项目 | 农用地整理 | 623.14 | 25.24 | 1682.48 | 2016－2020 |
| 0023 | 白水县西固镇雷村农用地整理项目 | 农用地整理 | 620.38 | 13.96 | 1675.03 | 2016－2020 |
| 0024 | 白水县城关街道冯雷村农用地整理项目 | 农用地整理 | 619.62 | 13.94 | 1672.97 | 2016－2020 |
| 0025 | 大荔县许庄镇大荔县五党村农用地整理项目 | 农用地整理 | 594.73 | 6.84 | 1605.77 | 2016－2020 |
| 0026 | 澄城县交道镇阿兰寨村农用地整理项目 | 农用地整理 | 593.70 | 22.86 | 1602.99 | 2016－2020 |
| 0027 | 大荔县32基地农场农用地整理项目 | 农用地整理 | 592.90 | 6.82 | 1600.83 | 2016－2020 |
| 0028 | 白水县史官镇武庄村农用地整理项目 | 农用地整理 | 591.48 | 19.81 | 1597.00 | 2016－2020 |
| 0029 | 潼关县代字营镇西姚村农用地整理项目 | 农用地整理 | 578.95 | 16.50 | 1563.17 | 2016－2020 |
| 0030 | 澄城县赵庄镇咸和村农用地整理项目 | 农用地整理 | 565.68 | 17.82 | 1527.34 | 2016－2020 |
| 0031 | 蒲城县荆姚镇新城村农用地整理项目 | 农用地整理 | 563.72 | 6.76 | 1522.04 | 2016－2020 |
| 0032 | 澄城县尧头镇浴子河村农用地整理项目 | 农用地整理 | 557.86 | 22.59 | 1506.22 | 2016－2020 |
| 0033 | 澄城县安里镇郊城堡村农用地整理项目 | 农用地整理 | 541.79 | 17.07 | 1462.83 | 2016－2020 |
| 0034 | 澄城县冯原镇书堡村农用地整理项目 | 农用地整理 | 540.15 | 20.80 | 1458.41 | 2016－2020 |
| 0035 | 澄城县赵庄镇沟西村农用地整理项目 | 农用地整理 | 539.73 | 17.00 | 1457.27 | 2016－2020 |
| 0036 | 澄城县交道镇樊家川村农用地整理项目 | 农用地整理 | 528.71 | 20.36 | 1427.52 | 2016－2020 |
| 0037 | 澄城县庄头镇李家河村农用地整理项目 | 农用地整理 | 521.32 | 16.42 | 1407.56 | 2016－2020 |
| 0038 | 澄城县交道镇杨家村农用地整理项目 | 农用地整理 | 508.80 | 19.59 | 1373.76 | 2016－2020 |
| 0039 | 合阳县黑池镇团结村农用地整理项目 | 农用地整理 | 504.61 | 9.34 | 1362.45 | 2016－2020 |
| 0040 | 合阳县路井镇孟庄村农用地整理项目 | 农用地整理 | 492.14 | 10.58 | 1328.78 | 2016－2020 |
| 0041 | 白水县杜康镇冯家村农用地整理项目 | 农用地整理 | 489.04 | 13.94 | 1320.41 | 2016－2020 |
| 0042 | 合阳县路井镇紫光村农用地整理项目 | 农用地整理 | 488.30 | 9.03 | 1318.41 | 2016－2020 |
| 0043 | 澄城县安里镇段庄村农用地整理项目 | 农用地整理 | 488.11 | 10.49 | 1317.90 | 2016－2020 |
| 0044 | 澄城县尧头镇尧头村农用地整理项目 | 农用地整理 | 483.45 | 19.58 | 1305.32 | 2016－2020 |
| 0045 | 华州区瓜坡镇瓜底新型农村社区农用地整理项目 | 农用地整理 | 473.05 | 10.17 | 1277.24 | 2016－2020 |
| 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目规模 （公顷） | 可补充耕地面积 （公顷） | 投资规模 （万元） | 建设期限 （年） |
| 0046 | 合阳县黑池镇富礼坊村农用地整理项目 | 农用地整理 | 467.12 | 8.64 | 1261.22 | 2016－2020 |
| 0047 | 白水县林皋镇可仙村农用地整理项目 | 农用地整理 | 464.66 | 14.64 | 1254.58 | 2016－2020 |
| 0048 | 合阳县路井镇范家洼村农用地整理项目 | 农用地整理 | 463.62 | 14.60 | 1251.77 | 2016－2020 |
| 0049 | 澄城县尧头镇杨家村农用地整理项目 | 农用地整理 | 463.36 | 18.77 | 1251.07 | 2016－2020 |
| 0050 | 大荔县许庄镇义井村农用地整理项目 | 农用地整理 | 463.26 | 5.33 | 1250.80 | 2016－2020 |
| 0051 | 合阳县新池镇韩庄村农用地整理项目 | 农用地整理 | 462.12 | 8.55 | 1247.72 | 2016－2020 |
| 0052 | 大荔县双泉镇相底村农用地整理项目 | 农用地整理 | 461.58 | 7.15 | 1246.27 | 2016－2020 |
| 0053 | 白水县林皋镇许道村农用地整理项目 | 农用地整理 | 460.30 | 14.50 | 1242.81 | 2016－2020 |
| 0054 | 临渭区孝义镇明星村农用地整理项目 | 农用地整理 | 460.05 | 5.29 | 1242.14 | 2016－2020 |
| 0055 | 澄城县安里镇义井庄村农用地整理项目 | 农用地整理 | 459.54 | 9.88 | 1240.76 | 2016－2020 |
| 0056 | 澄城县安里镇程家洼村农用地整理项目 | 农用地整理 | 454.28 | 14.31 | 1226.56 | 2016－2020 |
| 0057 | 潼关县城关街道安乐社区农用地整理项目 | 农用地整理 | 448.95 | 14.14 | 1212.17 | 2016－2020 |
| 0058 | 合阳县甘井镇同堤村农用地整理项目 | 农用地整理 | 447.15 | 10.06 | 1207.31 | 2016－2020 |
| 0059 | 澄城县寺前镇三河村农用地整理项目 | 农用地整理 | 444.86 | 14.01 | 1201.12 | 2016－2020 |
| 0060 | 华州区下庙镇胡村农用地整理项目 | 农用地整理 | 437.63 | 2.84 | 1181.60 | 2016－2020 |
| 0061 | 合阳县新池镇坡南村农用地整理项目 | 农用地整理 | 432.33 | 13.62 | 1167.29 | 2016－2020 |
| 0062 | 蒲城县荆姚镇原任村农用地整理项目 | 农用地整理 | 428.30 | 5.14 | 1156.41 | 2016－2020 |
| 0063 | 大荔县黄河水利管理委员会农用地整理项目 | 农用地整理 | 415.47 | 5.61 | 1121.77 | 2016－2020 |
| 0064 | 白水县西固镇通道村农用地整理项目 | 农用地整理 | 412.41 | 9.28 | 1113.51 | 2016－2020 |
| 0065 | 白水县林皋镇白姚村农用地整理项目 | 农用地整理 | 411.84 | 12.97 | 1111.97 | 2016－2020 |
| 0066 | 白水县西固镇甫下村农用地整理项目 | 农用地整理 | 407.04 | 9.16 | 1099.01 | 2016－2020 |
| 0067 | 白水县林皋镇吴家尧村农用地整理项目 | 农用地整理 | 406.88 | 12.82 | 1098.58 | 2016－2020 |
| 0068 | 华州区瓜坡镇湾惠村农村建设用地整理项目 | 农村建设用地整理 | 23.76 | 20.20 | 320.76 | 2016－2020 |
| 0069 | 临渭区阎村镇张咀村农村建设用地整理项目 | 农村建设用地整理 | 23.07 | 20.30 | 311.45 | 2016－2020 |
| 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目规模 （公顷） | 可补充耕地面积 （公顷） | 投资规模 （万元） | 建设期限 （年） |
| 0070 | 蒲城县孙镇南蟠龙村农村建设用地整理项目 | 农村建设用地整理 | 22.08 | 20.31 | 298.08 | 2016－2020 |
| 0071 | 临渭区下邽镇鱼李村农村建设用地整理项目 | 农村建设用地整理 | 21.85 | 20.98 | 294.98 | 2016－2020 |
| 0072 | 临渭区官路镇潼关寨村农村建设用地整理项目 | 农村建设用地整理 | 21.82 | 20.51 | 294.57 | 2016－2020 |
| 0073 | 临渭区阳郭镇屯张村农村建设用地整理项目 | 农村建设用地整理 | 21.22 | 15.92 | 286.47 | 2016－2020 |
| 0074 | 临渭区阎村镇徐韩村农村建设用地整理项目 | 农村建设用地整理 | 21.14 | 18.60 | 285.39 | 2016－2020 |
| 0075 | 临渭区崇凝镇樊庄村农村建设用地整理项目 | 农村建设用地整理 | 20.35 | 17.30 | 274.73 | 2016－2020 |
| 0076 | 临渭区崇凝镇官仁村农村建设用地整理项目 | 农村建设用地整理 | 20.32 | 17.27 | 274.32 | 2016－2020 |
| 0077 | 临渭区官路镇瓦新村农村建设用地整理项目 | 农村建设用地整理 | 20.12 | 18.91 | 271.62 | 2016－2020 |
| 0078 | 蒲城县罕井镇尧山林场土地复垦项目 | 土地复垦 | 110.91 | 49.91 | 1131.28 | 2016－2020 |
| 0079 | 蒲城县尧山镇尧南村土地复垦项目 | 土地复垦 | 82.76 | 37.24 | 844.15 | 2016－2020 |
| 0080 | 澄城县尧头镇权家河村土地复垦项目 | 土地复垦 | 65.35 | 49.01 | 666.57 | 2016－2020 |
| 0081 | 蒲城县荆姚镇程家村土地复垦项目 | 土地复垦 | 59.63 | 51.28 | 608.23 | 2016－2020 |
| 0082 | 蒲城县尧山镇浮阳村土地复垦项目 | 土地复垦 | 50.58 | 22.76 | 515.92 | 2016－2020 |
| 0083 | 澄城县庄头镇袁家河村土地复垦项目 | 土地复垦 | 48.48 | 31.51 | 494.50 | 2016－2020 |
| 0084 | 华州区柳枝镇张桥村土地复垦项目 | 土地复垦 | 42.34 | 31.76 | 431.87 | 2016－2020 |
| 0085 | 蒲城县椿林镇石道村土地复垦项目 | 土地复垦 | 40.60 | 18.27 | 414.12 | 2016－2020 |
| 0086 | 富平县庄里镇中山村土地复垦项目 | 土地复垦 | 36.29 | 29.76 | 370.16 | 2016－2020 |
| 0087 | 富平县宫里镇前进村土地复垦项目 | 土地复垦 | 34.15 | 32.10 | 348.33 | 2016－2020 |
| 0088 | 华州区柳枝镇南关村土地复垦项目 | 土地复垦 | 32.65 | 24.49 | 333.03 | 2016－2020 |
| 0089 | 澄城县尧头镇吝庄河村土地复垦项目 | 土地复垦 | 31.82 | 23.87 | 324.56 | 2016－2020 |
| 0090 | 蒲城县洛滨镇洛西村土地复垦项目 | 土地复垦 | 28.85 | 15.87 | 294.27 | 2016－2020 |
| 0091 | 蒲城县永丰镇坞坭村土地复垦项目 | 土地复垦 | 28.52 | 24.24 | 290.90 | 2016－2020 |
| 0092 | 蒲城县尧山镇草地村土地复垦项目 | 土地复垦 | 27.48 | 15.11 | 280.30 | 2016－2020 |
| 0093 | 澄城县韦庄镇南白村土地复垦项目 | 土地复垦 | 27.37 | 26.28 | 279.17 | 2016－2020 |
| 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目规模 （公顷） | 可补充耕地面积 （公顷） | 投资规模 （万元） | 建设期限 （年） |
| 0094 | 蒲城县孙镇白起寺村土地复垦项目 | 土地复垦 | 27.22 | 17.69 | 277.64 | 2016－2020 |
| 0095 | 澄城县尧头镇尧头村土地复垦项目 | 土地复垦 | 26.59 | 19.94 | 271.22 | 2016－2020 |
| 0096 | 潼关县城关街道中军帐村土地复垦项目 | 土地复垦 | 26.13 | 16.98 | 266.53 | 2016－2020 |
| 0097 | 华州区大明镇大明新型农村社区土地复垦项目 | 土地复垦 | 26.01 | 22.11 | 265.30 | 2016－2020 |
| 0098 | 蒲城县罕井镇弥家村土地复垦项目 | 土地复垦 | 23.97 | 10.79 | 244.49 | 2016－2020 |
| 0099 | 蒲城县尧山镇太山村土地复垦项目 | 土地复垦 | 23.94 | 13.17 | 244.19 | 2016－2020 |
| 0100 | 富平县庄里镇谷张村土地复垦项目 | 土地复垦 | 22.43 | 19.07 | 228.79 | 2016－2020 |
| 0101 | 蒲城县高阳镇洼里村土地复垦项目 | 土地复垦 | 21.86 | 9.84 | 222.97 | 2016－2020 |
| 0102 | 蒲城县荆姚镇原任村土地复垦项目 | 土地复垦 | 21.81 | 16.36 | 222.46 | 2016－2020 |
| 0103 | 澄城县城关街道串业村土地复垦项目 | 土地复垦 | 21.40 | 20.54 | 218.28 | 2016－2020 |
| 0104 | 华州区高塘镇薛底村土地复垦项目 | 土地复垦 | 21.01 | 15.76 | 214.30 | 2016－2020 |
| 0105 | 蒲城县孙镇冯家庄村土地复垦项目 | 土地复垦 | 20.12 | 13.08 | 205.22 | 2016－2020 |
| 0106 | 白水县尧禾镇水苏村等20村高标准农田项目 | 高标准农田 | 14755.94 |  | 26560.69 | 2016－2020 |
| 0107 | 白水县史官镇史家山村等14村高标准农田项目 | 高标准农田 | 11463.77 |  | 20634.79 | 2016－2020 |
| 0108 | 白水县北塬镇杨武村等11村高标准农田项目 | 高标准农田 | 10947.16 |  | 19704.89 | 2016－2020 |
| 0109 | 白水县雷牙镇邱木村等16村高标准农田项目 | 高标准农田 | 10079.87 |  | 18143.77 | 2016－2020 |
| 0110 | 白水县西固镇中文化村等11村高标准农田项目 | 高标准农田 | 7178.82 |  | 12921.88 | 2016－2020 |
| 0111 | 大荔县段家镇段家村等11村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 5973.44 |  | 10752.19 | 2016－2020 |
| 0112 | 澄城县韦庄镇韦庄村等11个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 5797.17 |  | 10434.91 | 2016－2020 |
| 0113 | 白水县城关镇张坡村等12村高标准农田项目 | 高标准农田 | 5729.58 |  | 10313.24 | 2016－2020 |
| 0114 | 临渭区故市镇故市村等高标准农田项目 | 高标准农田 | 4865.80 |  | 8758.44 | 2016－2020 |
| 0115 | 华州区大明镇寺王村等高标准农田土地整治项目 | 高标准农田 | 4628.91 |  | 8332.04 | 2016－2020 |
| 0116 | 大荔县羌白镇高标准农田土地整治项目 | 高标准农田 | 4448.29 |  | 8006.92 | 2016－2020 |
| 0117 | 澄城县寺前镇西观村等9个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 4422.40 |  | 7960.32 | 2016－2020 |
| 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目规模 （公顷） | 可补充耕地面积 （公顷） | 投资规模 （万元） | 建设期限 （年） |
| 0118 | 富平县张桥镇高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 4147.90 |  | 7466.22 | 2016－2020 |
| 0119 | 蒲城县兴镇桑楼村等15个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 4141.50 |  | 7454.70 | 2016－2020 |
| 0120 | 澄城县王庄镇等三镇洛城等8村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 4043.16 |  | 7277.69 | 2016－2020 |
| 0121 | 临渭区下邽镇高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 3994.33 |  | 7189.79 | 2016－2020 |
| 0122 | 大荔县许庄镇西小坡村等10村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 3898.91 |  | 7018.04 | 2016－2020 |
| 0123 | 富平县留古镇高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 3856.85 |  | 6942.33 | 2016－2020 |
| 0124 | 大荔县埝桥镇镇东埝村等10村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 3826.14 |  | 6887.05 | 2016－2020 |
| 0125 | 澄城县赵庄高标准农田土地整治项目 | 高标准农田 | 3805.31 |  | 6849.56 | 2016－2020 |
| 0126 | 蒲城县兴镇九阳村等7个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 3761.83 |  | 6771.29 | 2016－2020 |
| 0127 | 大荔县两宜镇王彦庄村等8村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 3644.66 |  | 6560.39 | 2016－2020 |
| 0128 | 澄城县王庄镇和寺前镇高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 3623.87 |  | 6522.97 | 2016－2020 |
| 0129 | 蒲城县尧山镇延兴村等7个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 3604.49 |  | 6488.08 | 2016－2020 |
| 0130 | 蒲城县永丰镇高标准农田土地整治项目 | 高标准农田 | 3450.66 |  | 6211.19 | 2016－2020 |
| 0131 | 大荔县朝邑镇民主村等15个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 3311.05 |  | 5959.89 | 2016－2020 |
| 0132 | 白水县杜康镇和家卓村等8村农田项目 | 高标准农田 | 3292.85 |  | 5927.13 | 2016－2020 |
| 0133 | 富平县美原镇高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 3210.20 |  | 5778.36 | 2016－2020 |
| 0134 | 富平县刘集镇高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 3176.99 |  | 5718.58 | 2016－2020 |
| 0135 | 临渭区官道镇高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 3018.03 |  | 5432.45 | 2016－2020 |
| 0136 | 蒲城县龙池乡高标准农田土地整治项目 | 高标准农田 | 3005.95 |  | 5410.71 | 2016－2020 |
| 0137 | 合阳县坊镇东雷等15个村高标准农田 | 高标准农田 | 2955.57 |  | 5320.03 | 2016－2020 |
| 0138 | 澄城县王庄镇高标准农田土地整治项目 | 高标准农田 | 2929.37 |  | 5272.87 | 2016－2020 |
| 0139 | 蒲城县党睦镇党北村等6个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 2604.33 |  | 4687.79 | 2016－2020 |
| 0140 | 合阳县甘井镇麻阳等23个村高标准农田 | 高标准农田 | 2603.92 |  | 4687.06 | 2016－2020 |
| 0141 | 华阴市华山基地等高标准农田项目 | 高标准农田 | 2558.44 |  | 4605.19 | 2016－2020 |
| 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目规模 （公顷） | 可补充耕地面积 （公顷） | 投资规模 （万元） | 建设期限 （年） |
| 0142 | 合阳县黑池镇油王等6个村高标准农田 | 高标准农田 | 2532.37 |  | 4558.27 | 2016－2020 |
| 0143 | 临渭区孝义镇金滩等8个村高标准农田项目 | 高标准农田 | 2437.31 |  | 4387.16 | 2016－2020 |
| 0144 | 大荔县城关街道等4镇办高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 2337.85 |  | 4208.13 | 2016－2020 |
| 0145 | 华州区柳枝镇整治新项目 | 高标准农田 | 2336.48 |  | 4205.66 | 2016－2020 |
| 0146 | 澄城县庄头镇璞地村等7个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 2249.69 |  | 4049.44 | 2016－2020 |
| 0147 | 大荔县安仁镇殷官村等6个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 2203.36 |  | 3966.05 | 2016－2020 |
| 0148 | 合阳县新池镇宋家庄等20个村高标准农田 | 高标准农田 | 2177.52 |  | 3919.54 | 2016－2020 |
| 0149 | 华阴市岳庙北社管区高标准农田土地整治项目 | 高标准农田 | 2131.22 |  | 3836.20 | 2016－2020 |
| 0150 | 蒲城县苏坊镇和椿林镇高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 2110.73 |  | 3799.31 | 2016－2020 |
| 0151 | 澄城县庄头高标准农田土地整治项目 | 高标准农田 | 2066.73 |  | 3720.11 | 2016－2020 |
| 0152 | 富平县流曲镇纳衣村等9个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 2048.39 |  | 3687.10 | 2016－2020 |
| 0153 | 富平县小惠镇小惠村等5个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 2034.48 |  | 3662.06 | 2016－2020 |
| 0154 | 富平县到贤镇高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 2033.95 |  | 3661.11 | 2016－2020 |
| 0155 | 华州区下庙镇整治新项目 | 高标准农田 | 1962.73 |  | 3532.91 | 2016－2020 |
| 0156 | 合阳县和家庄镇东凤等村高标准基本农田 | 高标准农田 | 1904.99 |  | 3428.98 | 2016－2020 |
| 0157 | 大荔县韦林镇高标准农田土地整治项目（西寨） | 高标准农田 | 1861.72 |  | 3351.10 | 2016－2020 |
| 0158 | 蒲城县陈庄镇安丰村等5个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 1798.87 |  | 3237.97 | 2016－2020 |
| 0159 | 合阳县黑池镇北吴仁村等8个村高标准农田 | 高标准农田 | 1790.01 |  | 3222.02 | 2016－2020 |
| 0160 | 华阴市华西镇高标准农田土地整治项目 | 高标准农田 | 1786.63 |  | 3215.93 | 2016－2020 |
| 0161 | 潼关县秦东镇寺角营村等3个村高标准基本农田 | 高标准农田 | 1757.96 |  | 3164.33 | 2016－2020 |
| 0162 | 蒲城县党睦镇一片高标准农田土地整治项目 | 高标准农田 | 1737.66 |  | 3127.79 | 2016－2020 |
| 0163 | 澄城县城关街道、交道镇两镇高标准农田土地整治项目 | 高标准农田 | 1727.22 |  | 3109.00 | 2016－2020 |
| 0164 | 大荔县冯村镇杨家庄村等4村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 1656.18 |  | 2981.12 | 2016－2020 |
| 0165 | 临渭区官底镇左家村等9村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 1624.58 |  | 2924.24 | 2016－2020 |
| 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目规模 （公顷） | 可补充耕地面积 （公顷） | 投资规模 （万元） | 建设期限 （年） |
| 0166 | 大荔县冯村镇6个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 1583.61 |  | 2850.50 | 2016－2020 |
| 0167 | 合阳县新池镇西王庄等村高标准农田 | 高标准农田 | 1578.05 |  | 2840.49 | 2016－2020 |
| 0168 | 白水县林皋镇北马村等4村高标准农田项目 | 高标准农田 | 1565.10 |  | 2817.18 | 2016－2020 |
| 0169 | 富平县流曲镇丈八村等4村高标准农田项目 | 高标准农田 | 1530.18 |  | 2754.32 | 2016－2020 |
| 0170 | 合阳县皇甫庄镇皇甫庄等8个村高标准农田 | 高标准农田 | 1490.88 |  | 2683.58 | 2016－2020 |
| 0171 | 澄城县冯原镇高标准农田土地整治项目 | 高标准农田 | 1485.71 |  | 2674.28 | 2016－2020 |
| 0172 | 合阳县王村镇中王等18个村高标准基本农田 | 高标准农田 | 1450.84 |  | 2611.51 | 2016－2020 |
| 0173 | 蒲城县椿林镇椿林村等3个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 1446.90 |  | 2604.42 | 2016－2020 |
| 0174 | 大荔县下寨镇高标准农田土地整治项目 | 高标准农田 | 1406.30 |  | 2531.34 | 2016－2020 |
| 0175 | 华州区赤水镇辛庄村等高标准农田土地整治项目 | 高标准农田 | 1397.80 |  | 2516.04 | 2016－2020 |
| 0176 | 大荔县赵渡镇等2镇6个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 1360.58 |  | 2449.04 | 2016－2020 |
| 0177 | 大荔县韦林镇长城等2村及沙苑农场高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 1356.02 |  | 2440.84 | 2016－2020 |
| 0178 | 大荔县冯村镇等2镇4个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 1328.26 |  | 2390.87 | 2016－2020 |
| 0179 | 华州区瓜坡镇瓜坡等8个村高标准农田整治项目 | 高标准农田 | 1306.24 |  | 2351.23 | 2016－2020 |
| 0180 | 临渭区故市镇和交斜镇三高村等8个村高标准 | 高标准农田 | 1277.23 |  | 2299.01 | 2016－2020 |
| 0181 | 蒲城县苏坊镇高标准农田土地整治项目 | 高标准农田 | 1265.56 |  | 2278.01 | 2016－2020 |
| 0182 | 华阴市岳庙北社管区新姚村等4个村高标准项目 | 高标准农田 | 1206.48 |  | 2171.66 | 2016－2020 |
| 0183 | 临渭区官路等2镇高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 1199.99 |  | 2159.98 | 2016－2020 |
| 0184 | 富平县张桥镇永庆等3个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 1191.17 |  | 2144.11 | 2016－2020 |
| 0185 | 潼关县城关街道等(2)个镇高标准农田 | 高标准农田 | 1109.58 |  | 1997.24 | 2016－2020 |
| 0186 | 合阳县城关街道曹家坡等村高标准农田 | 高标准农田 | 1070.72 |  | 1927.30 | 2016－2020 |
| 0187 | 临渭区故市镇和交斜镇三高村等8个村高标 | 高标准农田 | 1065.25 |  | 1917.45 | 2016－2020 |
| 0188 | 潼关县代字营镇等（2）个镇高标准基本农田 | 高标准农田 | 1016.58 |  | 1829.84 | 2016－2020 |
| 0189 | 合阳县城关镇西郭等村高标准农田 | 高标准农田 | 1015.67 |  | 1828.21 | 2016－2020 |
| 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目规模 （公顷） | 可补充耕地面积 （公顷） | 投资规模 （万元） | 建设期限 （年） |
| 0190 | 合阳县百良镇太枣村等4个村高标准农田 | 高标准农田 | 994.49 |  | 1790.08 | 2016－2020 |
| 0191 | 临渭区丰原镇闵家村等8个村高标准 | 高标准农田 | 973.08 |  | 1751.54 | 2016－2020 |
| 0192 | 华阴市华西镇华西新村等高标准农田项目 | 高标准农田 | 891.18 |  | 1604.12 | 2016－2020 |
| 0193 | 潼关县城关街道等(2)个镇高标准农田 | 高标准农田 | 858.62 |  | 1545.52 | 2016－2020 |
| 0194 | 大荔县苏村镇1个村高标准农田建设项目（二期） | 高标准农田 | 843.04 |  | 1517.47 | 2016－2020 |
| 0195 | 华州区莲花寺镇高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 841.54 |  | 1514.77 | 2016－2020 |
| 0196 | 临渭区阳郭镇和闫村镇11个村高标准 | 高标准农田 | 820.71 |  | 1477.28 | 2016－2020 |
| 0197 | 潼关县城关街道安乐社区和留翎村高标准 | 高标准农田 | 797.64 |  | 1435.75 | 2016－2020 |
| 0198 | 华阴市华西镇北洛村等5个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 797.13 |  | 1434.83 | 2016－2020 |
| 0199 | 富平县流曲镇卤川村等2村高标准农田项目 | 高标准农田 | 792.36 |  | 1426.25 | 2016－2020 |
| 0200 | 大荔县双泉镇北恩村和东二村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 687.77 |  | 1237.99 | 2016－2020 |
| 0201 | 华州区赤水镇台台村等高标准农田土地整治项目 | 高标准农田 | 675.62 |  | 1216.12 | 2016－2020 |
| 0202 | 华阴市华山基地高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 672.19 |  | 1209.94 | 2016－2020 |
| 0203 | 大荔县城关街道西七村等4村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 667.35 |  | 1201.23 | 2016－2020 |
| 0204 | 合阳县金峪镇方寨村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 664.38 |  | 1195.88 | 2016－2020 |
| 0205 | 华州区赤水镇和瓜坡镇7个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 637.01 |  | 1146.62 | 2016－2020 |
| 0206 | 蒲城县桥陵镇西高村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 576.98 |  | 1038.56 | 2016－2020 |
| 0207 | 大荔县安仁镇黄都村等2村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 574.40 |  | 1033.92 | 2016－2020 |
| 0208 | 华州区赤水镇等3镇10个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 561.89 |  | 1011.40 | 2016－2020 |
| 0209 | 蒲城县苏坊镇苏坊村等3个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 549.34 |  | 988.81 | 2016－2020 |
| 0210 | 华阴市罗敷镇兴乐坊村等8个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 539.87 |  | 971.77 | 2016－2020 |
| 0211 | 潼关县太要镇窑上村等6村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 506.32 |  | 911.38 | 2016－2020 |
| 0212 | 大荔县苏村镇高标准农田土地整治项目（一期） | 高标准农田 | 492.43 |  | 886.37 | 2016－2020 |
| 0213 | 大荔县双泉镇西野鹊村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 468.57 |  | 843.43 | 2016－2020 |
| 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目规模 （公顷） | 可补充耕地面积 （公顷） | 投资规模 （万元） | 建设期限 （年） |
| 0214 | 澄城县王庄镇水洼等（4）个村土地整理项目 | 高标准农田 | 450.02 |  | 810.04 | 2016－2020 |
| 0215 | 大荔县朝邑镇斗门村等3村高标准农田土地整治项目 | 高标准农田 | 449.99 |  | 809.98 | 2016－2020 |
| 0216 | 潼关县桐峪镇高标准基本农田土地整治项目 | 高标准农田 | 431.66 |  | 776.99 | 2016－2020 |
| 0217 | 澄城县安里镇义井村等（5）个村土地整理项目 | 高标准农田 | 414.75 |  | 746.55 | 2016－2020 |
| 0218 | 大荔县羌白镇布头村和新桥村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 378.98 |  | 682.16 | 2016－2020 |
| 0219 | 蒲城县苏坊镇和椿林镇高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 366.68 |  | 660.02 | 2016－2020 |
| 0220 | 蒲城县苏坊镇苏坊村等3个村高标准农田建设项目 | 高标准农田 | 323.67 |  | 582.61 | 2016－2020 |
| 0221 | 合阳县皇甫庄镇皇甫庄等8个村高标准农田 | 高标准农田 | 295.45 |  | 531.81 | 2016－2020 |
| 0222 | 澄城县安里镇义合村等（5）个村土地整理项目 | 高标准农田 | 211.62 |  | 380.92 | 2016－2020 |
| 0223 | 临渭区崇业路街道城镇工矿建设用地整理项目 | 城镇工矿建设用地整理 | 285.80 |  |  | 2016－2020 |
| 0224 | 临渭区双王街道城镇工矿建设用地整理项目 | 城镇工矿建设用地整理 | 236.40 |  |  | 2016－2020 |
| 0225 | 临渭区向阳街道城镇工矿建设用地整理项目 | 城镇工矿建设用地整理 | 215.40 |  |  | 2016－2020 |
| 0226 | 临渭区辛市镇城镇工矿建设用地整理项目 | 城镇工矿建设用地整理 | 125.30 |  |  | 2016－2020 |
| 0227 | 华州区华州街道城镇工矿建设用地整理项目 | 城镇工矿建设用地整理 | 186.45 |  |  | 2016－2020 |
| 0228 | 华州区杏林镇城镇工矿建设用地整理项目 | 城镇工矿建设用地整理 | 161.46 |  |  | 2016－2020 |
| 0229 | 大荔县城关街道城镇工矿建设用地整理项目 | 城镇工矿建设用地整理 | 176.60 |  |  | 2016－2020 |
| 0230 | 大荔县许庄镇城镇工矿建设用地整理项目 | 城镇工矿建设用地整理 | 124.60 |  |  | 2016－2020 |
| 0231 | 合阳县城关街道城镇工矿建设用地整理项目 | 城镇工矿建设用地整理 | 189.66 |  |  | 2016－2020 |
| 0232 | 澄城县城关街道城镇工矿建设用地整理项目 | 城镇工矿建设用地整理 | 166.20 |  |  | 2016－2020 |
| 0233 | 蒲城县城关街道办城镇工矿建设用地整理项目 | 城镇工矿建设用地整理 | 218.60 |  |  | 2016－2020 |
| 0234 | 蒲城县罕井镇城镇工矿建设用地整理项目 | 城镇工矿建设用地整理 | 144.40 |  |  | 2016－2020 |
| 0235 | 白水县城关街道城镇工矿建设用地整理项目 | 城镇工矿建设用地整理 | 225.60 |  |  | 2016－2020 |
| 0236 | 白水县西固镇城镇工矿建设用地整理项目 | 城镇工矿建设用地整理 | 226.60 |  |  | 2016－2020 |
| 0237 | 富平县城关街道办城镇工矿建设用地整理项目 | 城镇工矿建设用地整理 | 225.60 |  |  | 2016－2020 |
| 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目规模 （公顷） | 可补充耕地面积 （公顷） | 投资规模 （万元） | 建设期限 （年） |
| 0238 | 富平县庄里镇城镇工矿建设用地整理项目 | 城镇工矿建设用地整理 | 141.10 |  |  | 2016－2020 |
| 0239 | 华阴市华山镇城镇工矿建设用地整理项目 | 城镇工矿建设用地整理 | 136.20 |  |  | 2016－2020 |
| 0240 | 华阴市罗敷镇城镇工矿建设用地整理项目 | 城镇工矿建设用地整理 | 212.50 |  |  | 2016－2020 |
| 合计 |  |  | 322733.44 | 1947.01 | 626581.62 |  |

- 附表7  渭南市高标准基本农田保护示范区表

| 示范区编号 | 示范区名称 | 建设规模 （公顷） | 可提高基本 农田质量等级 | 可补充耕地面积 （公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6105GS01 | 临渭区官路镇高标准农田建设项目示范区 | 3500 | 1（个等级） | 5.62 |
| 6105GS02 | 大荔县安仁镇高标准农田建设项目示范区 | 7500 | 1（个等级） | 7.83 |
| 6105GS03 | 蒲城县苏坊镇高标准农田建设项目示范区 | 4200 | 1（个等级） | 4.32 |
| 6105GS04 | 合阳县黑池镇镇高标准农田建设项目示范区 | 6500 | 1（个等级） | 8.24 |
| 6105GS05 | 富平县张桥镇高标准农田建设项目示范区 | 3500 | 1（个等级） | 6.51 |